Утверждена

постановлением администрации

Волховского муниципального района

от 11 ноября 2013 г.  №_3402

(приложение)

Муниципальная программа МО город Волхов «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО город Волхов на 2014-2017 годы»

Паспорт муниципальной программы МО город Волхов  «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО город Волхов на 2014-2017 годы»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Комитет ЖКХ, жилищной политики администрации Волховского муниципального района |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | Сектор архитектуры и градостроительства администрации Волховского муниципального района |
| Участники муниципальной программы | Организация, оказывающая услуги водоснабжения и водоотведения |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма 1.«Энергосбережение и повышение энергетической эфффективности на территории МО город Волхов на 2014-2016 годы » Подпрограмма 2. «Газификация МО город Волхов в 2014-2016 годах» Подпрограмма 3.«Водоснабжение и водоотведение в МО город Волхов на 2014-2017 годы» |
| Цели муниципальной программы | Повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в МО город Волхов и для перевода экономики ибюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития. Газификация природным газом индивидуальной частной застройки . Обеспечение стабильного водоснабжения потребителей МО город Волхов. Снижение аварийности водопровода. |
| Задачи муниципальной программы | 1. Реализация мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности в системах водоснабжения 2.Получение технической возможности для подключения к сетям газоснабжения домовладений 3.Удержание коэффициента обеспечения нормативного предоставления коммунальных ресурсов (услуг) газоснабжения СУГ потребителю, то есть бесперебойно либо с перерывами, не превышающими продолжительность, соответствующую требованиям к качеству предоставления коммунальных услуг на уровне 1 4.Повышение качества водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. 5.Снижение аварийности сетей водопровода |
| Целевые индикаторы и показатели программы | Подключение домовладений к сетям газоснабжения Обеспеченность централизованными услугами водоснабжения Обеспеченность централизованными услугами водоотведения Уровень снижения аварийности водопровода |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2014-2017г.г. |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Объемы бюджетных ассигнований программы в 2014-2017 годах, составляет 66425,0 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.; областной бюджет – 21400,0тыс. руб.; районный бюджет -500,0 тыс. рублей; бюджет поселения – 44525,0 тыс. рублей; средства предприятия -0,0 тыс. руб. из них: 2014 год 16200,0 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.; областной бюджет – 0,0 тыс. руб.; районный бюджет – 500,0тыс. рублей; бюджет поселения– 15700,0 тыс. рублей; средства предприятия -0,0 тыс. руб. 2015 год – 20850,0 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.; областной бюджет – 10000,0тыс. руб.; районный бюджет – 0,0тыс. рублей; бюджет поселения – 10850,0 тыс. рублей; средства предприятия -0,0 тыс. руб. 2016 год -22055 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.; областной бюджет – 11400,0 тыс. руб.; районный бюджет – 0,0 тыс. рублей; бюджет поселения – 10655,0 тыс. рублей; средства предприятия -0,0 тыс. руб. 2017 год – 7320,0 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.; областной бюджет – 0,0 тыс. руб.; районный бюджет – 0,0тыс. рублей; бюджет поселения – 7320,0тыс. рублей; средства предприятия -0,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | К 2016 году в муниципальном образовании город Волхов Подключение домовладений к сетям газоснабжения 314индивидуальных домов частной застройки К 2017: Обеспеченность централизованными услугами водоснабжения до 84,1% Обеспеченность централизованными услугами водоотведения до 84,1% Уровень снижения аварийности водопровода до 27,2% |

1.Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и энергоэффективности в МО город Волхов

На территории МО город Волхов жилищно-коммунальные услуги потребителям оказывают  14 организации, из них:

- Управление многоквартирными домами – 1;

- Водоснабжение и водоотведение – 1;

- Теплоснабжение – 1;

- Прочие предприятия – 11

Стратегической целью развития отрасли жилищно-коммунального хозяйства является обеспечение надежности и эффективности функционирования жилищно-коммунального комплекса, обеспечение современного уровня комфортности и безопасности коммунальных услуг, достижение высокой надежности и безопасности функционирования инженерно-технической инфраструктуры по экономически обоснованным  и социально оправданным тарифам.

Основные задачи:

- Развитие инициативы и информированности собственников жилья в вопросах коммунального обслуживания;

- Достижение единого уровня параметра качества жилищно-коммунального обслуживания во всех населенных пунктах;

- Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг в период отопительного сезона;

Согласно долгосрочной целевой программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Мо город Волхов  на 2010-2014 годы» планируется (в части ЖКХ):

- Повышение доли энергоресурсов, расчеты за потребление которых осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме потребляемых энергоресурсов:

- Электрической энергии на первом этапе (к 2015 году) до 100%,

- Тепловой энергии на первом этапе (к 2015 году) до 100%,

- Воды на первом этапе (к 2015 году) до 100%,

- Природного газа на первом этапе (к 2015 году) до 100%.

- Обеспечение поэтапного вывода из оборота энергетических устройств низкого класса энергоэффективности и электрических ламп накаливания;

Детальный анализ состояния, основных проблем и прогнозы в разрезе отраслей коммунальной и инженерной инфраструктуры и энергоэффективности представлен в соответствующих разделах подпрограмм настоящей муниципальной программы.

2.Цели, задачи, показатели (индикаторы), конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Стратегическая цель реализации муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО город Волхов  - решение долгосрочных стратегических задач развития систем энергетики, коммунальной и транспортной инфраструктуры МО город Волхов для удовлетворения возрастающей потребности населения и организации в объемах жилищного, общественно-делового и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшение экологической ситуации на территории  МО город Волхов.

Целями муниципальной программы являются:

1.Повышение   энергетической   эффективности   при производстве,        передаче        и        потреблении энергетических       ресурсов    в МО город Волхов и для   перевода   экономики   ибюджетной сферы муниципального образования наэнергосберегающий путь развития.

2.Газификация природным газом индивидуальной частной застройки;3.Обеспечение стабильного водоснабжения потребителей МО город Волхов.

Задачи муниципальной программы:

1. Реализация мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности в системах водоснабжения

2.Получение технической возможности для подключения к сетям газоснабжения домовладений

3.Удержание коэффициента обеспечения нормативного предоставления коммунальных ресурсов (услуг) газоснабжения СУГ потребителю, то есть бесперебойно либо с перерывами, не превышающими продолжительность, соответствующую требованиям к качеству предоставления коммунальных услуг на уровне 1

4.Повышение качества водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

5.Снижение аварийности сетей водопровода 6.Снижение аварийности сетей водопровода.

Целевые индикаторы и показатели программы:

1.Подключение домовладений к сетям газоснабжения

2.Обеспеченность централизованными услугами водоснабжения

3.Обеспеченность централизованными услугами водоотведения

4.Уровень снижения аварийности водопровода

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:

К 2016 году:

1.Подключение домовладений к сетям газоснабжения 314индивидуальных домов частной застройки

К 2017:

2.Обеспеченность централизованными услугами водоснабжения до 84,1%

3.Обеспеченность централизованными услугами водоотведения до 84,1%

4.Уровень снижения аварийности водопровода

до 27,2%.

Муниципальная программа реализуется в период 2014-2017годы.

3.Характеристика основных мероприятий муниципальной программы.

Муниципальная программа направлена на комплексное решение проблем в сфере коммунальной и инженерной инфраструктуры МО город Волхов комплексный характер. Мероприятия муниципальной программы сгруппированы в подпрограммы, каждая из которых направлена на решение конкретной задачи муниципальной программы. Решение задач муниципальной программы обеспечивает достижение поставленной цели муниципальной программы.

Муниципальная программа состоит из трех подпрограмм:

- Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО город Волхов на 2014-2016 годы»;

- Подпрограмма 2 «Газификация МО город Волхов в 2014-2016 годах»;

- Подпрограмма 3 «Водоснабжение и водоотведение в МО город Волхов на 2014-2017 годы»;

4.Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств районного,  бюджета МО город Волхов и иных источников финансирования

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет районного бюджета и местного бюджета(далее-бюджетные ассигнования). Размеры бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы утверждается на очередной финансовый год и на плановый период.

Таблица 1. Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы

| Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) |
| --- | --- |
|  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Районный бюджет | Местный бюджет | Прочие источники финансирования |
| 2014 | 16200,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 15700,00 | 0,00 |
| 2015 | 20850,0 | 0,00 | 10000,00 | 0,0 | 10850,0 | 0,0 |
| 2016 | 22055,0 | 0,00 | 11400,00 | 0,0 | 10655,0 | 0,0 |
| 2017 | 7320,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 7320,0 | 0,0 |
| Итого | 66425,0 | 0,00 | 21400,00 | 500,0 | 44525,0 | 0,0 |

Приложение N 1

Перечень мероприятий программы МО город Волхов

## «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры

## и повышения энергоэффективности в МО г. Волхов»

(наименование программы (подпрограммы)

| N п/п | Мероприятия по реализации программы (подпрограммы) | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) * | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Планируемые результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 |
| Перечень мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО город Волхов на 2014-2016 годы» |
| 1. | Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по проведению мероприятий, направленных н повышение надежности и энергетической эффективности на территории МО город Волхов на 2014-2016г.г. муниципальной программы МО город Волхов «Обеспечение устойчивого функционирования и повышение энергоэффективности в МО город Волхов» | Итого | 2014-2016 | 1868,0 | 7300,0 | 2000,0 | 3300,0 | 2000,0 | 0,0 | Комитет ЖКХ, жилищной политики администрации Волховского муниципального района | Уровень снижения аварийности водопровода до 27,4% |
|  |  | Средства бюджета МО город Волхов |  | 1868,0 | 7300,0 | 2000,0 | 3300,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1 | Мероприятия по модернизации объектов водопровода | Итого | 2014-2016 | 1868,0 | 7300,0 | 2000,0 | 3300,0 | 2000,0 | 0,0 | Комитет ЖКХ, жилищной политики администрации Волховского муниципального района | Уровень снижения аварийности водопровода до 27,4% |
|  |  | Средства бюджета МО город Волхов |  | 1868,0 | 7300,0 | 2000,0 | 3300,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Итого по мероприятиям подпрограммы | Итого | 2015-2016 | 1868,0 | 7300,0 | 2000,0 | 3300,0 | 2000,0 | 0,0 | Комитет ЖКХ, жилищной политики администрации Волховского муниципального района | Уровень снижения аварийности водопровода до 27,4% |
|  |  | Средства бюджета МО город Волхов |  | 1868,0 | 7300,0 | 2000,0 | 3300,0 | 2000,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Перечень мероприятий подпрограммы «Газификация МО г. Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области в 2014-2016 годах» |
| 1. | Разработка проекта и строительство распределительного газопровода в микрорайоне индивидуальной жилой застройки по ул.Советской | Итого | 2014-2015 | 1500,0 | 11000 | 1000 | 10000 |  |  | Сектор архитектуры и строительства администрации Волховского муниципального района | подключение к газоснабжению 158 домов |
|  |  | Средства бюджета МО город Волхов |  | 1500,0 | 1000 | 1000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 10000 |  | 10000 |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Разработка проекта и строительство распределительного газопровода в микрорайонах индивидуальной жилой застройки Лисички, по ул.Воронежской. | Итого | 2015-2016 |  | 14900 |  | 1500 | 13400 |  | Сектор архитектуры и строительства администрации Волховского муниципального района | подключение к газоснабжению 156 домов |
|  |  | Средства бюджета МО город Волхов |  |  | 3500 |  | 1500 | 2000 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 11400 |  |  | 11400 |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . | Итого по мероприятиям подпрограммы | Итого | 2015-2016 | 3000,0 | 25900,0 | 1000 | 11500 | 13400 |  | Сектор архитектуры и строительства администрации Волховского муниципального района | подключение к газоснабжению 314 домов |
|  |  | Средства бюджета МО город Волхов |  |  | 4500 | 1000 | 1500 | 2000 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 21400 |  | 10000 | 11400 |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень мероприятий подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение МО г. Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области на 2014-2017 годы» |
| 1. | Предоставление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства собственности МО г. Волхов | Итого | 2014 год |  | 9500,0 | 9500,00 | 0 | 0 | 0 | Сектор архитектуры и строительства администрации Волховского муниципального района | Обеспеченность централизованными услугами водоснабжения и водоотведения до 84,1% |
|  |  | Средства бюджета района, поселения | 2014год | 0 | 9500,0 | 9500,00 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1. | Строительство водопровода ДУ =150мм (430п.м.), 200мм (720 п.м.) к индивидуальным жилым домам в мкр. Мурманские Ворота, ул. Гоголя-ул. КЕрылова, в т.ч. овысительная насосная станция | Итого | 2014 год | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета района, поселения | 2014 год | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.2. | Перевод на холодное водоснабжение от сетей ОАО «Водоканал-Сервис» многоквартирных домов по ул. Дзержинского города Волхова | Итого | 2014 год | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета района, поселения | 2014 год | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.3. | Техническое перевооружение канализационных очистных сооружений (реагентного хозяйства) по адресу: г. Волхов, микрорайон «Званка», д.45 | Итого | 2014 год | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета района, поселения | 2014 год | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.4. | Строительство локальных канализационно-очистных сооружений в микрорайоне «Пороги» | Итого | 2014 год | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета района, поселения | 2014 год | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.5. | Строительство локальных очистных сооружений на выпуске №1 ливневых стоков | Итого | 2014 год | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета района, поселения | 2014 год | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2. | Мероприятия, направленные на безаварийную работу объектов водоснабжения и водоотведения города Волхова | Итого | 2014-2017г | 0 | 23225,0 | 3200,0 | 6050,0 | 6655,0 | 7320,0 | Сектор архитектуры и строительства администрации Волховского муниципального района | Уровень снижения аварийности водопровода до 27,2% |
|  |  | Средства бюджета района, поселения | 2014-2017г | 0 | 23225,0 | 3200,0 | 6050,0 | 6655,0 | 7320,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.1 | Капитальный ремонт сетей и объектов водоснабжения и канализации, в т.ч. дюкеров | Итого | 2014 год | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета района, поселения | 2014 год | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.2 | Замена участка магистрального водовода по ул. Мирошниченко | Итого | 2014 год | 0 | 1200,0 | 1200,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета района, | 2014 год | 0 | 500,0 | 500,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета поселения |  | 0 | 700,0 | 700,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.3. | Ремонт участка самотечного хоз-бытового коллектора ду=400мм г. Волхов, ул. Профсоюзов, д.10а-ул. Воронежская д.4 | Итого | 2015 год | 0 | 2500,00 | 0 | 2500,0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета района, поселения | 2015 год | 0 | 2500,00 | 0 | 2500,0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.4. | Замена ввода водопровода ду=100мм, г. Волхов, пр. Державина д.65 | Итого | 2015 год | 0 | 500,00 | 0 | 500,0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета района, поселения | 2015 год | 0 | 500,00 | 0 | 500,0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.5. | Ремонт 2-х илоскребов первичных радиальных отстойников II очереди КОС г. Волхов, м-он»Званка» д.45 | Итого | 2015 год | 0 | 1200,00 | 0 | 1200,00 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета района, поселения | 2015 год | 0 | 1200,00 | 0 | 1200,00 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.6. | Ремонт кровли помещения склада и гаражей,270м2, г. Волхов, Волховский пр.д.22 | Итого | 2015 год | 0 | 600,00 | 0 | 600,00 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета района, поселения | 2015 год | 0 | 600,00 | 0 | 600,00 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2,7. | Ремонт участка второй нитки канализационного хоз-бытового коллектора ду=500мм, г. Волхов, Октябрьская набережная, район ПНИ-приемная камера КОС м-она «Званка» | Итого | 2015 год | 0 | 250,0 | 0 | 250,0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета района, поселения | 2015 год | 0 | 250,0 | 0 | 250,0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.8. | Ремонт лотков и ж/б конструкций сооружений I очереди КОС г. Волхов, м-он «Званка» д.45 | Итого | 2015 год | 0 | 1000,0 | 0 | 1000,0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета района, поселения | 2015 год | 0 | 1000,0 | 0 | 1000,0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.9. | Ремонт участка водопроводной сети ду=150мм, с восстановлением закольцовки г. Волхов перекресток ул. Авиационная- ул. Ярвенпяя-ул. Ломоносова д.28 | Итого | 2016 год | 0 | 3000,0 | 0 | 0 | 3000,0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета района, поселения | 2016 год | 0 | 3000,0 | 0 | 0 | 3000,0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.10. | Замена эл. тельфера 2 т в складе хлора хлораторной ВОС г. Волхов, Волховский пр. д.22 | Итого | 2016 год | 0 | 300,0 | 0 | 0 | 300,0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета района, поселения | 2016 год | 0 | 300,0 | 0 | 0 | 300,0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.11. | Капитальный ремонт III секции аэротенка II очереди КОС с заменой системы подачи воздуха г. Волхов, м-он «Званка» | Итого | 2016 год | 0 | 700,0 | 0 | 0 | 700,0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета района, поселения | 2016 год | 0 | 700,0 | 0 | 0 | 700,0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.12. | Замена насоса К-100-65-250/2-5 на песколовке КОС г. Волхов м-он «Званка» | Итого | 2016 год | 0 | 250,0 | 0 | 0 | 250,0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета района, поселения | 2016 год | 0 | 250,0 | 0 | 0 | 250,0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.13. | Замена электротли 1,6т на КОС №13 г. Волхов, ул. Дзержинского д.8с | Итого | 2016 год | 0 | 150,0 | 0 | 0 | 150,0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета района, поселения | 2016 год | 0 | 150,0 | 0 | 0 | 150,0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.14. | Выполнение косметического ремонта в здании лаборатории КОС г. Волхов, м-он «Званка» д.45 | Итого | 2016 год | 0 | 105,0 | 0 | 0 | 105,0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета района, поселения | 2016 год | 0 | 105,0 | 0 | 0 | 105,0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.15. | Замена насосного агрегата марки СД 160/45 г. Волхов, ул. Л.Толстого д.10с | Итого | 2016 год | 0 | 150,0 | 0 | 0 | 150,0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета района, поселения | 2016 год | 0 | 150,0 | 0 | 0 | 150,0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.16. | Ремонт фассада здания АБК 1108м2, г. Волхов Волховский пр. д.22 | Итого | 2016-2017 г | 0 | 5000,0 | 0 | 0 | 2000,0 | 3000,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета района, поселения | 2016-2017г. | 0 | 5000,0 | 0 | 0 | 2000,0 | 3000,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.17. | Ремонт участка сети ливневой канализации ду=1000мм, г. Волхов, Кировский пр. д.32-по ул. Пирогова – в сторону Волховского пр. | Итого | 2017 год | 0 | 3870,0 |  | 0 | 0 | 3870,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета района, поселения | 2017 год | 0 | 3870,0 |  | 0 | 0 | 3870,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.18. | Замена насосного агрегата марки СД 80/18 г. Волхов ул. Калинина 40-фс | Итого | 2017 год | 0 | 150,0 | 0 | 0 | 0 | 150,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета района, поселения | 2017 год | 0 | 150,0 | 0 | 0 | 0 | 150,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.19. | Ремонт кровли сливной станции, 100м2 г. Волхов, м-он «Званка» д.45 | Итого | 2014 год | 0 | 300,0 | 0 | 0 | 0 | 300,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета района, поселения | 2014 год | 0 | 300,0 | 0 | 0 | 0 | 300,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3. | Иные мероприятия в области водоснабжения и водоотведения города Волхова | Итого | 2014 год | 0 | 500,0 | 500,0 | 0 | 0 | 0 | Сектор архитектуры и строительства администрации Волховского муниципального района |  |
|  |  | Средства бюджета района, поселения | 2014 год | 0 | 500,0 | 500,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.1 | Разработка схемы водоснабжения, водоотведения города Волхова | Итого | 2014 год | 0 | 500,00 | 500,00 | 0 | 0 | 0 | Сектор архитектуры и строительства администрации Волховского муниципального района |  |
|  |  | Средства бюджета района, поселения | 2014 год | 0 | 500,00 | 500,00 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Итого по мероприятиям подпрограммы | Итого | 2014 -2017г |  | 33225,0 | 13200,0 | 6050,0 | 6655,0 | 7320,0 | МУКиС администрации Волховского муниципального района | Обеспеченность централизованными услугами водоснабжения и водоотведения до 84,1% Уровень снижения аварийности водопровода до 27,2% |
|  |  | Средства бюджета района, поселения | 2014-2017г |  | 33225,0 | 13200,0 | 6050,0 | 6655,0 | 7320,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Итого по мероприятиям программы | Итого | 2014 -2017г | 1868,0 | 66425,0 | 16200,0 | 20850,0 | 22055,0 | 7320,0 | МУКиС администрации Волховского муниципального района | Обеспеченность централизованными услугами водоснабжения и водоотведения до 84,1% Уровень снижения аварийности водопровода до 27,2% |
|  |  | Средства бюджета района, поселения | 2014-2017г | 1868,0 | 45025,0 | 16200,0 | 10850,0 | 10655,0 | 7320,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0 | 21400,0 | 0 | 10000,0 | 11400,0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

Приложение N 2

## Форма

планируемых результатов реализации муниципальной программы МО город Волхов

## «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры

## и повышения энергоэффективности в МО г. Волхов»

(наименование муниципальной программы  (подпрограммы) района, поселения

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и/ или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Оценка базового значения показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет района, поселения | Другие источники |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО город Волхов на 2014-2016 годы» |
| 1. | Мероприятия, направленные на безаварийную работу объектов водоснабжения города Волхова | 7 300,0 | 0,0 | Доля снижения аварийности водопровода города Волхова | % | 27 | 27,8 | 27,6 | 27,4 |  |  |
| планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы «Газификация МО г. Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области в 2014-2016годах» |
| 1. | Строительство распределительного газопровода в микрорайоне индивидуальной жилой застройки по ул.Советской | 1000 | 10000 | домовладения | шт | 0 | 0 | 158 |  |  |  |
| 2. | Строительство распределительного газопровода в микрорайонах индивидуальной жилой застройки Лисички, по ул.Воронежской. | 3500 | 11400 | домовладения | шт | 0 | 0 | 0 | 156 |  |  |
| планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение МО г. Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области на 2014-2017 годы» |
| 1. | Предоставление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства собственности МО г. Волхов | 9500,00 | 0,00 | Обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения | % | 81,8 | 82,4 | 82,9 | 83,5 | 84,1 |
|  |  |  |  | Обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения | % | 81,4 | 82,2 | 82,8 | 83,5 | 84,1 |
| 2. | Мероприятия, направленные на безаварийную работу объектов водоснабжения и водоотведения города Волхова | 2700,00 | 0,00 | Доля снижения аварийности водопровода ... | % | 27 | 27,8 | 27,6 | 27,4 | 27,2 |

# Подпрограмма

# «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО город Волхов на 2014-2016 годы»

## 1. Паспорт подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО город Волхов на 2014-2016 годы»

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Комитет ЖКХ, жилищной политики администрации Волховского муниципального района Ленинградской области |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | Комитет ЖКХ, жилищной политики администрации Волховского муниципального района Ленинградской области Муниципальное казенное учреждение по строительству и землеустройству администрации Волховского муниципального района Ленинградской области |
| Цели подпрограммы | Повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в МО город Волхов и для перевода экономики муниципального образования на энергосберегающий путь развития. Снижение аварийности водопровода. |
| Задачи подпрограммы | Реализация мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности в системах водоснабжения и водоотведения. Повышение качества водоснабжения и водоотведения. Снижение аварийности на объектах водопровода |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | Уровень снижения аварийности объектов водоснабжения и водоотведения . |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Срок реализации подпрограммы: 2014-2016 г.г. |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы в 2014-2016 годах составляет: 7 300,0 тыс. руб. в том числе: местный бюджет – 7 300,0 тыс.руб. из них: 2014 год – 2 000,0 тыс.руб., в том числе: местный бюджет – 2 000,0 тыс.руб. 2015 год – 3 300,0 тыс.руб., в том числе: местный бюджет – 3 300,0 тыс.руб. 2016 год – 2 000,0 тыс.руб., в том числе: местный бюджет – 3 300,0 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Уровень снижения аварийности сетей водопровода до 27,4% |

# 1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории МО город Волхов

Город Волхов – административный центр Волховского муниципального района, расположен  к востоку от Санкт-Петербурга в центральной части Ленинградской области.

Численность постоянного населения города Волхова на 01.01.2013 г. составила 46,8 тыс.человек (по данным Петербургкомстата). Общая площадь муниципального образования город Волхов по состоянию на 2013 год составляет 10820 га.

Главной стратегической целью развития города Волхова до 2020 года выбран рост благосостояния, повышение качества жизни населения на основе сохранения и укрепления многопрофильного производства, развития транспортной инфраструктуры и городской среды, расширения образовательного потенциала и повышения туристической привлекательности города, создания эффективной системы социальной защиты и социальных услуг.

Город Волхов  обладает перспективной и устойчивой экономической базой. В городе Волхове в органах статистики зарегистрировано  744 предприятий различной формы собственности, среди них 80 процентов составляет доля предприятий со 100% частным капиталом.

Участие местных органов власти в хозяйствующих субъектах является одним из способов реализации  правомочий собственника имущества в целях пополнения соответствующего бюджета, решения общих социально-экономических  задач для территории муниципального образования.

Муниципальное образование город Волхов представлено в хозяйствующих субъектах  в двух основных:

•  долевое участие в хозяйственных обществах (основывается на обладании муниципальным образованием правом требования к хозяйствующим субъектам и на факте владения 100% долей в уставном капитале).

•  участие в унитарном предприятии (основывается на праве муниципальной собственности на предприятие как имущественный комплекс).

Кроме того, МО г. Волхов является учредителем трех автономных некоммерческих организаций и четырех учреждений, в т.ч. трех  учреждений культуры и одного учреждения спорта.

Имущество, предназначенное для обеспечения жизнедеятельности города (объекты жилищно-коммунального хозяйства), и жилищный фонд, находящиеся  в муниципальной собственности, не закрепленные за муниципальными унитарными предприятиями, учитываются в муниципальной казне муниципального образования город Волхов.

С целью обеспечения устойчивого экономического роста на основе диверсификации производства и повышения качества жизни населения города Волхова решением Совета депутатов МО город Волхов Волховского муниципального образования от 21.09.2009г. № 55 был утверждена Концепция социально-экономического развития муниципального образования город Волхов до 2020 года.

Снабжение  населения, предприятий и организаций питьевой  водой осуществляется от  очистных сооружений ОАО «Водоканал-Сервис», которое поставляет  90% объема питьевой воды. Услугу по водоотведению  оказывает  ОАО «Водоканал-Сервис».

Отвод сточных вод со всего города  и их очистка осуществляется на городских канализационных очистных  сооружениях, расположенных в микрорайоне Званка и микрорайоне Пороги левобережной части города.

В настоящее время созрела необходимость внедрения современных систем водоподготовки и защиты сетей от грязи, накипи и коррозии.

Структура потребленных за 2012 год топливно-энергетических  ресурсов на территории МО город Волхов выглядит следующим образом:

- население - 	  52%,

- бюджетофинансируемы организации  -  	13%

-  прочие потребители -  	  около 35%  (от суммарного потребления ТЭР).

Таблица 1.

| Направление сферы потребления на территории МО город Волхов | Потребление ТЭР в т.у.т. | Потребление электрической энергии тыс.Квт.час за 2012г. | Потребление тепла, тыс.Гкал. за 2012г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Население | 42 443,0 | 21 665,8 | 235,4 |
| Бюджетофинансируемые организации | 10 168,2 | 11 551,8 | 41,6 |
| Прочие потребители | 28 115,3 | 62 998,3 | 43,2 |
| ВСЕГО | 80 726,5 | 96 205,9 | 320,2 |

Рис.1. Охват потребления топливно-энергетических ресурсов на территории  МО город Волхов.

Структура потребителей основных видов топливно-энергетических
ресурсов      (ТЭР)    на  территории   МО города Волхова   выглядит  следующим образом:

Таблица 2.

| Направления потребления | Доля в суммарном объеме потребления, в процентах | Всего в топливном эквиваленте электрической энергии, тепла |
| --- | --- | --- |
|  | электрической энергии | тепловой энергии |  |
| Население | 23 | 74 | 52 |
| Бюджетофинансируемые предприятия | 12 | 13 | 13 |
| Прочие потребители | 65 | 13 | 35 |
| Всего | 100 | 100 | 100 |

В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития муниципального образования город Волхов.

В условиях роста стоимости энергоресурсов, дефицита городского бюджета, экономического кризиса, крайне важным становится обеспечение эффективного использования энергоресурсов.

Рис.2. Структура потребителей электрической  энергии на территории  МО город Волхов

Рис.3. Структура потребителей тепловой энергии на территории  МО город Волхов.

Рис.4. Структура потребителей услуг водоснабжения  на территории  МО город Волхов

В городе имеет место устойчивая тенденция на повышение стоимости энергетических ресурсов.

Рис.5. Рост экономически-обоснованных тарифов на тепловую энергию для потребителей  МО город Волхов

Рис.6. Рост тарифов на электрическую энергию для потребителей  МО город Волхов

Рис.7. Рост экономически-обоснованных тарифов на услуги водоснабжения для потребителей  МО город Волхов

В условиях постоянного роста  стоимости коммунальных услуг, расходы бюджетофинансируемых организаций на оплату коммунальных услуг постоянно увеличиваются.

В ситуации, когда энергоресурсы становятся рыночным фактором и формируют значительную часть затрат городского бюджета, возникает необходимость в выработке алгоритма эффективных действий по проведению администрацией МО город Волхов политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

# 2. Цели, задачи, показатели (индикаторы), конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы.

Цели  подпрограммы:

Повышение   энергетической   эффективности   при производстве, передаче и потреблении энергетических  ресурсов    в МО город Волхов и для   перевода   экономики   муниципального образования на энергосберегающий путь развития.

Снижение аварийности водопровода.

Задачи подпрограммы:

Реализация мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности в системах водоснабжения и водоотведения.

Повышение качества водоснабжения и водоотведения.  Снижение аварийности водопровода.

Ожидаемые результаты  реализации подпрограммы:

Уровень снижения аварийности объектов водоснабжения и водоотведения  до 27,4%.

Сроки и этапы реализации подпрограммы:

Реализация мероприятий подпрограммы предусмотрена в период с 2014 по 2016 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.

## 3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

Подпрограмма включает в себя ряд мероприятий, направленных на улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению.

| № | Наименование мероприятий | Стоимость мероприятия, тыс. руб. | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Приобретение насосного агрегата марки 1ГРТ 800/71 с монтажом системы плавного пуска, г. Волхов Волховский пр., № 2-с | 2 000,0 | 2014 г. |
| 2. | Замена участка водовода по Мурманскому шоссе диаметром 300 мм | 3 300,0 | 2015 г. |
| 3. | Замена трубовоздуходувки марки ТВ – 80-1,6 воздуходувной насосной станции с монтажом системы плавного пуска на КОС «Званка» | 2 000,0 | 2016 г. |
|  | ИТОГО | 7 300,0 |  |

Мероприятия  подпрограммы и затраты на их реализацию приведены в Приложении 1.

## 4. Расшифровка плановых значений показателей (индикаторов) подпрограммы

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы и их плановые значения в разрезе мероприятий представлены в Приложении 2.

# 5. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Все организационные, правовые и технические решения мероприятий подпрограммы направлены на обеспечение комфортных условий жизнедеятельности человека, повышение качества и уровня жизни населения на территории муниципального образования город Волхов.

# 6. Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств федерального, областного, местных бюджетов и иных источников финансирования

Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы представлена в Таблице 1.

Таблица 1.

| Годы реализации | Оценка расходов (тыс.руб.) |
| --- | --- |
|  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
| 2014 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 |
| 2015 | 3 300,0 | 0,0 | 0,0 | 3 300,0 | 0,0 |
| 2016 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 |
| Итого | 7 300,0 | 0,0 | 0,0 | 7 300,0 | 0,0 |

Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании соответствующих бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.

# 7. Механизм  реализации подпрограммы

Использование финансовых средств осуществляется на основании государственных (муниципальных) контрактов (договоров) на закупку (поставку) товаров, выполнение или оказание услуг, заключаемых государственными (муниципальными) заказчиками с организациями, определяемыми на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством.

Реализация подпрограммы обеспечивается за счет проведения программных мероприятий на следующих уровнях:

- организация, оказывающая услуги водоснабжения и водоотведения с участием МО город Волхов.

При реализации программных мероприятий на предприятии (в организации) руководитель, с учетом содержащихся в настоящем разделе рекомендаций и специфики деятельности предприятия (организации), организует работу по управлению энергосбережением, определяет основные направления, плановые показатели деятельности в этой сфере и несет ответственность за эффективность использования энергии и ресурсов на предприятии (в организации).

Приложение N 1

Перечень мероприятий подпрограммы

# «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО город Волхов на 2014-2016 годы»

| N п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) * | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Планируемые результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по проведению мероприятий, направленных н повышение надежности и энергетической эффективности на территории МО город Волхов на 2014-2016г.г. муниципальной программы МО город Волхов «Обеспечение устойчивого функционирования и повышение энергоэффективности в МО город Волхов» | Итого | 2014-2016г.г | 1 868,0 | 7 300,0 | 2 000,0 | 3 300,0 | 2 000,0 | Комитет ЖКХ, жилищной политики администрации Волховского муниципального района Ленинградской области | Уровень снижения аварийности водопровода до 27,4% |
|  |  | Средства бюджета МО город Волхов | 2014-2016г.г | 1 868,0 | 7 300,0 | 2 000,0 | 3 300,0 | 2 000,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1. | Мероприятия по модернизации объектов водопровода | Итого | 2014-2016г.г | 1 868,0 | 7 300,0 | 2 000,0 | 3 300,0 | 2 000,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО город Волхов | 2014-2016г.г | 1 868,0 | 7 300,0 | 2 000,0 | 3 300,0 | 2 000,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |

* Объем финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации муниципальной программы.

Приложение N2

# Планируемые результаты реализации подпрограммы

# «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО город Волхов на 2014-2016 годы»

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и/ или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Оценка базового значения показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет МО город Волхов | Другие источники |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| 1. | Мероприятия по модернизации объектов водопровода | 7 300,0 | 0,0 | Доля снижения аварийности водопровода города Волхова | % | 27 | 27,8 | 27,6 | 27,4 |

# Подпрограмма

# «Газификация  муниципального образования город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области в 2014-2016 годах»

## Паспорт

## подпрограммы «Газификация  муниципального образования город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области в 2014-2016 годах»

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Комитет ЖКХ, жилищной политики администрации Волховского муниципального района |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | Сектор архитектуры и строительства администрации Волховского муниципального района |
| Участники подпрограммы | Органы местного самоуправления Волховского муниципального района Ленинградской области Газоснабжающие организации |
| Цели подпрограммы | Газификация природным газом домовладений индивидуальной частной застройки . |
| Задачи подпрограммы | Получение технической возможности для подключения к сетям газоснабжения домовладений Удержание коэффициента обеспечения нормативного предоставления коммунальных ресурсов (услуг) газоснабжения СУГ потребителю, то есть бесперебойно либо с перерывами, не превышающими продолжительность, соответствующую требованиям к качеству предоставления коммунальных услуг на уровне 1 |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | Подключение домовладений к сетям газоснабжения |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2014-2016г.г. |
| Объемы бюджетных ассигнований программы | Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы в 2014-2016 годах, составляет 25 900,00тыс. рублей, в том числе: областной бюджет – 21 400,00 тыс. рублей; местный бюджет – 4 500,00 тыс. рублей; из них: 2014 год – 1 000,00 тыс. рублей, в том числе: местный бюджет -1 000,00 тыс. рублей; 2015 год – 11 500,00 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет – 10 000,00 тыс. рублей; местный бюджет – 1 5000,00 тыс. рублей; 2016 год – 13 400,00 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет – 11 400,00 тыс. рублей; местный бюджет – 2 000,00 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | К 2016 году подключены к сетям газоснабжения 314 домов |

## 1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития газификации  г.Волхова

Газоснабжение природным газом г.Волхов осуществляется газораспределительной организацией – филиалом  ОАО «Газпром газораспределение Ленинградская область» - «Тосномежрайгаз».

ОАО «Газпром газораспределение Ленинградская область» – ведущая организация Ленинградской области, осуществляющая транспортировку природного газа потребителям, техническое обслуживание и эксплуатацию оборудования и газовых сетей, обеспечивающая безопасную и бесперебойную эксплуатацию систем газоснабжения и реализующая крупномасштабные планы газификации региона.

В 2012 году ОАО «Леноблгаз» была разработана схема газоснабжения муниципального образования город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области.

По данным статистической отчетности ф.1-ЖХ на 1 января 2013 года, схемы газоснабжения г.Волхова уровень газификации жилищного фонда природным газом на территории г.Волхова составляет 89,86%.

Таблица 1. Данные о газификации жилищного фонда на территории муниципального образования город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области на 01.01.2013

| Наименование показателей | Ед. изм. | Всего единиц | Многоквартир-ные дома | Индивидуальная жилая застройка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Данные о жилфонде: |  |  |  |  |
| Общее количество квартир/домов | ед. | 20797 | 18865 квартир | 1932 дома |
| из них подлежащих газификации | ед. | 2038 | 106 квартир | 1932 дома |
| Данные о газификации жилфонда: |  |  |  |  |
| Количество газифицированных квартир природным газом | ед. | 18689 | 18689 квартир | 0 |
| Уровень газификации природным газом | % | 89,86 | 99,07 | 0 |

По данным схемы газоснабжения  в г.Волхов существует 28 промышленных предприятий, включая 4 котельные жилищно-коммунального сектора и непроизводственной сферы, осуществляющих потребление природного газа на технологические нужды, отопление и горячее водоснабжение в объеме 137,89 млн.м3 в год .

В целях повышения социально-экономических показателей, роста экономики и улучшению качества жизни населения за счет создания комфортных условий проживания на территории города Волхова разработана настоящая муниципальная подпрограмма газификации. Основным направлением развития газификации на территории города Волхова является создание разветвленной сети системы газораспределения и газопотребления.

В рамках подпрограммы планируется дальнейшее расширение сети газораспределения и газопотребления, направленное на повышение уровня газификации на территории муниципального образования  город Волхов.

Объектами газификации является частный сектор, расположенный в примыкающих к городу Волховумикрорайонах:

- левый берег : район ул.Советская, ул.Воронежская, микрорайоны: Лисички, Новый поселок, Архангело-Михайловский , Шкурина горка, Валим, Пороги, Званка, Плеханово, Кикино, Виковщина, Труфаново ;

- правый берег:  район ул.Строительная, ул.Ярвенпяя, ул.Степана Разина, микрорайоны: Симанково, Заполек, Мурманские ворота, Халтурино.

Прокладка газопроводов высокого, среднего, низкого давления в микрорайоны предусматривается от существующих распределительных газопроводов высокого и низкого давления, проложенных от ГРС «Волхов-1» (в левобережье) и от ГРС «Волхов-2» (в правобережье). Общая протяженность газопроводов составляет 72,5 км.

## 2. Цели, задачи, показатели (индикаторы), конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы

Цели подпрограммы:

Газификация природным газом  домовладений индивидуальной частной застройки

Задачи подпрограммы:

- Получение технической возможности для подключения к сетям газоснабжения   домовладений;

- Удержание коэффициента обеспечения нормативного предоставления коммунальных ресурсов (услуг) газоснабжения СУГ потребителю, то есть бесперебойно либо с перерывами, не превышающими продолжительность, соответствующую требованиям к качеству предоставления коммунальных услуг на уровне 1.

1.Целевые индикаторы и показатели подпрограмм:

Подключение домовладений к сетям газоснабжения.

Ожидаемые результаты подпрограммы:

К 2016 году

подключениек сетям газоснабжения 314 домов.

Срок реализации подпрограммы 2014-2016г.г.

Таблица 2. Информация по очередям газификации микрорайонов, расположенных на территории муниципального образования город Волхов.

| № очереди | Название микрорайонов | Количество домов | Численность населения (зарегистрировано), чел | Период газификации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Индивидуальные домовладения |  |  |  |
| 1 | ул.Советская | 158 | 253 | 2014 -2015 |
| 2 | ул.Воронежская | 82 | 78 | 2015 |
|  | микр-н Лисички | 74 | 68 | 2016 |
| 3 | микр-н Архангело-Михайловский | 217 | 450 |  |
|  | ул.Строителей | 21 | 61 |  |
| 4 | микр-н Новый поселок | 307 | 584 |  |
| 5 | микрор-н Шкурина горка | 97 | 68 |  |
|  | микр-н Валим | 44 | 34 |  |
|  | микр-н Пороги | 118домов + 70 квартир | 397 |  |
| 6 | микр-н Мурманские ворота | 98 | 192 |  |
| 7 | микр-н Званка | 44 | 23 |  |
|  | микр-н Плеханово | 87 | 128 |  |
| 8 | ул.Степана Разина | 60 | 125 |  |
| 9 | микр-н Кикино | 105 | 95 |  |
|  | микр-н Виковщина | 74 | 3 |  |
| 10 | микр-н Заполек |  | 79 |  |
|  | микр-н Симанково |  | 24 |  |
|  | микр-н Труфаново | 76 | 19 |  |
|  | Многоквартирные дома | Количество квартир |  |  |
|  | ул.Работниц, 9,11,15 |  |  |  |
|  | ул.Комсомольская 11,13,15 |  |  |  |
|  | ул.Гагарина, 12 |  |  |  |
|  | ул.Дзержинского, 27,33 |  |  |  |
|  | ул.Кирова, 11, 13,21 |  |  |  |

## 3. Сравнительный анализ социально-экономической эффективности альтернативных способов достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы

Подпрограмма «Газификация муниципального образования город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области в 2014-2016 годах» обеспечивает баланс интересов населения и организаций города Волхова с одной стороны и газоснабжающей организации, с другой.

Население и организации получают возможность повысить надежность, качество, экономическую эффективность и экологическую безопасность энергоснабжения населенных пунктов, предприятий и домохозяйств. Газоснабжающая организация получает возможность расширения рынка сбыта, который устойчиво развивается и где обеспечен платежеспособный спрос на природный газ.

## 4. Характеристика основных мер правового регулирования в сфере газификации в МО город Волхов

Основные меры правового регулирования в сфере газификации в МО город Волхов включают:

- Федеральные законы и подзаконные нормативные правовые акты, регулирующие отношения на региональных рынках природного газа и развития региональных газораспределительных сетей;

- Федеральные и региональные отраслевые документы стратегического планирования, определяющие долгосрочные и среднесрочные перспективы развития систем газоснабжения и основные пути достижения этих целей;

- Стратегические соглашения Ленинградской области и ОАО «Газпром» в сфере развития газификации региона;

- Региональные и местные документы территориального планирования.

Все мероприятия подпрограммы «Газификация МО город Волхов в 2014-2016 годах» разработаны на основе норм и положений указанных выше нормативных  правовых актов.

## 5. Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых в рамках подпрограммы «Газификация муниципального образования город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области в 2014-2016 годах».

Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области как участник реализации мероприятий подпрограммы «Газификация муниципального образования город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области в 2014-2016 годах» осуществляет:

- Софинансирование из бюджета МО город Волхов  затрат на проектирование и строительство распределительных газопроводов на территории города Волхова, а так же выполнение указанных работ;

- Выполнение (организацию выполнения) работ  по подключению внутридомового газового оборудования индивидуальных домовладений к сетям газораспределения за счет средств домовладельцев.

Перечень основных мероприятий , реализуемых в рамках указанной подпрограммы, представлен в приложении 1.

## 6. Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств областного, бюджетов поселений и иных источников финансирования.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования город Волхов Волховского муниципального района (далее - бюджетные ассигнования). Распределение бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы указано в таблице 4.

Таблица 4. Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы

| Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) |
| --- | --- |
|  | Всего | Областной бюджет Ленинградской области | Местный бюджет МО город Волхов | Прочие источники финансирования |
| 2014 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |  |
| 2015 | 11 500,00 | 10 000,00 | 1 500,00 |  |
| 2016 | 13 400,00 | 11 400,00 | 2 000,00 |  |

## 7. Планируемые результаты реализации подпрограммы .

Планируемые результаты реализации подпрограммы представлены в приложении 2

Приложение 1

Перечень мероприятий подпрограммы

«Газификация муниципального образования город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области в 2014-2016 годах»

(наименование программы (подпрограммы)

| N п/п | Мероприятия по реализации программы (подпрограммы) | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) * 2013 год | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия программы (подпрограммы) | Планируемые результаты выполнения мероприятий про граммы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Очередной финансовый год 2014 | 1-й год планового периода 2015 | 2016 | … | … |  |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Разработка проекта и строительство распределительного газопровода в микрорайоне индивидуальной жилой застройки по ул.Советской | Итого | 2014-2015 | 1500 | 11000 | 1000 | 10000 |  |  |  | Сектор архитектуры и строительства администрации Волховского муниципального района | подклю-чение к газоснабж. 158 домов |
|  |  | Средства бюджета МО город Волхов |  | 1500 | 1000 | 1000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 10000 |  | 10000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Разработка проекта и строительство распределительного газопровода в микрорайонах индивидуальной жилой застройки Лисички, по ул.Воронежской. | Итого | 2015-2016 |  | 14900 |  | 1500 | 13400 |  |  | Сектор архитектуры и строительства администрации Волховского муниципального района | подклю-чение к газоснабж. 156 домов |
|  |  | Средства бюджета МО город Волхов |  |  | 3500 |  | 1500 | 2000 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 11400 |  |  | 11400 |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Объем финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации муниципальной программы.

Приложение 2

Планируемые результаты реализации подпрограммы

(подпрограммы)

«Газификация муниципального образования город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области

в 2014-2016 годах»

(наименование муниципальной программы  (подпрограммы) района,поселения

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и/ или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Оценка базового значения показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет МО город Волхов | Областной бюджет |  |  |  | Очередной финансовый год 2014 г. | 1-й год планового периода 2015г. | 2016г. | … | … |
| 1. | Строительство распределительного газопровода в микрорайоне индивидуальной жилой застройки по ул.Советской | 1000 | 10000 | Количество домов | шт | 0 | 0 | 158 |  |  |  |
| 2. | Строительство распределительного газопровода в микрорайонах индивидуальной жилой застройки Лисички, по ул.Воронежской. | 3500 | 11400 | Количество домов | шт | 0 | 0 | 0 | 156 |  |  |

## ПОДПРОГРАММА

## «Водоснабжение и водоотведение МО г. Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области на 2014-2017 годы»

## ПАСПОРТ

## подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение МО г. Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области на 2014-2017 годы»

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики администрации Волховского муниципального района |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | Отсутствуют |
| Участники подпрограммы | Организация, оказывающая услуги водоснабжения и водоотведения |
| Цели подпрограммы | Обеспечение стабильного водоснабжения потребителей города Волхова. Снижение аварийности сетей водопровода. |
| Задачи подпрограммы | Повышение качества водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Снижение аварийности сетей водопровода |
| Целевые показатели (индикаторы) | Обеспеченность централизованными услугами водоснабжения Обеспеченность централизованными услугами водоотведения Уровень снижения аварийности водопровода |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2014-2017 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы в 2014-2017 годах, составляет 33225,0 тыс. рублей, в том числе: районный бюджет -500,0 тыс. рублей; местный бюджет –32725,0 тыс. рублей; средства предприятия -0,0 тыс. руб. из них: 2014 год – 13200,0 тыс. рублей, в том числе: районный бюджет –500,0тыс. рублей; местные бюджеты –12700,0тыс. рублей; средства предприятия -0,0 тыс. руб. 2015 год –6050,0 тыс. рублей, в том числе: районный бюджет –0,0тыс. рублей; местные бюджеты –6050,0тыс. рублей; средства предприятия -0,0 тыс. руб. 2016 год -6655,0 тыс. рублей, в том числе: районный бюджет –0,0 тыс. рублей; местные бюджеты –6655,0тыс. рублей; средства предприятия -0,0 тыс. руб. 2017 год –7320,0 тыс. рублей, в том числе: районный бюджет –0,0тыс. рублей; местные бюджеты –7320,0тыс. рублей; средства предприятия -0,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | К 2017 году: Обеспеченность централизованными услугами водоснабжения до 84,1% Обеспеченность централизованными услугами водоотведения до 84,1% Уровень снижения аварийности водопровода до 27,2% |

## 1. Общая характеристика, основные проблемы водоснабжения и водоотведения в МО г. Волхов

Водоснабжение.

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения населения города Волхова является река Волхов, вытекающая из озера Ильмень и впадающая в Ладожское озеро. Протяженность реки – 223 км, водосборная площадь реки-1287м2, ширина реки у города Волхова – 280-300м, глубина в верхнем бьефе плотины Волховской ГЭС-8-15м, в нижнем бьефе-4-5м. Река Волхов является водоемом высшей категории водохозяйственного вида водопользования. На территории города Волхова по состоянию на 01.10.2013 года находятся 2 водоочистных сооружения, эксплуатацию которых осуществляет ОАО «Водоканал-Сервис». Мощность  очистных сооружений водопровода составляет 32,05 тыс.куб.м/сут.

Протяженность  водопроводных сетей  города Волхова составляет 117 км. Год ввода в эксплуатацию первых водопроводных сетей – 1931. В среднем износ водопроводных сетей составляет порядка 85%.Общий метраж ветхих сетей, требующих замены составляет около 67км.

Водоотведение.

На территории города Волхова по состоянию на 1 октября 2013 года действуют 2  канализационных очистных сооружения, мощность КОС  м-на «Званка» составляет 35 тыс. куб. м/сут., КОС м-на «Пороги» - 33,3 куб.м./сут.

Протяженность канализационных сетей составляет 118,16 км. Год ввода в эксплуатацию первых канализационных сетей-1904. В среднем износ канализационных сетей составляет порядка 80%. Общий метраж ветхих сетей, требующих замены составляет около 75км.

Ливневая канализация

В городе Волхове имеется закрытая система ливневой канализации, которая охватывает капитальную застройку. Ливневая канализационная сеть является элементом благоустройства дорог с удовлетворительным покрытием.

Общая протяженность ливневой канализации составляет -11,176 км.

## 2. Цели, задачи, конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы

Основной целью подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение МО г. Волхов Волховского района Ленинградской области на 2014-2017 годы» (далее - Подпрограмма) является обеспечение населения качественной питьевой водой в требуемых объемах.

Задачи Подпрограммы:

- повышение качества водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в результате модернизации систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;

Конечные результаты Подпрограммы:

## Развитие систем водоснабжения и водоотведения города Волхова, обеспечение (повышение) их надежности, повышение качества производимых услуг, улучшение экологической ситуации.

Срок реализации подпрограммы 2014-2017 гг.

## 3.Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств федерального, областного, местных бюджетов и иных источников финансирования

Информация о ресурсном обеспечении Подпрограммы представлена в Таблице 1.

Таблица 1. Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы

| Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) |
| --- | --- |
|  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Районный бюджет | Местный бюджет | Прочие источники финансирования |
| 2014 | 13200,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 12700,00 | 0,00 |
| 2015 | 6050,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 6050,0 | 0,0 |
| 2016 | 6655,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 6655,0 | 0,0 |
| 2017 | 7320,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 7320,0 | 0,0 |
| Итого | 33225,0 | 0,00 | 0,00 | 500,0 | 32725,0 | 0,0 |

## 4. Перечень основных мероприятий подпрограммы

Подпрограмма включает в себя ряд мероприятий, направленных на улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению.

Мероприятия  Подпрограммы и затраты на их реализацию приведены в Приложении 1.

## 5. Расшифровка плановых значений показателей (индикаторов) подпрограммы

Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы и их плановые значения в разрезе мероприятий представлены в Приложении 2.

## 6. Характеристика основных мер правового регулирования в сфере водоснабжения и водоотведения в городе Волхове Волховского муниципального района Ленинградской области

Основные меры правового регулирования в сфере развития водоснабжения и водоотведения в  городе Волхове Волховского муниципального района Ленинградской области включают:

- Федеральные законы и подзаконные нормативные правовые акты, регулирующие отношения на рынках услуг по водоснабжению и водоотведению;

- Федеральные и региональные отраслевые документы стратегического планирования, определяющие долгосрочные и среднесрочные перспективы развития систем водоснабжения и водоотведения и основные пути достижения этих целей;

- Региональные и местные документы территориального планирования.

## 7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер по минимизации их негативного влияния

На решение поставленных в подпрограмме задач могут оказать влияние следующие риски:

- макроэкономические риски, обусловленные влиянием изменения состояния финансовых рынков и деловой активности, которое может отразиться на объемах выделяемых бюджетных средств и стоимости привлекаемых средств и сократить объем инвестиций, в том числе в сектор водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;

- недостаток бюджетных средств на реализацию мероприятий по капитальному строительству и реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;

- появление объектов незавершенного строительства в результате задержки финансирования со стороны участников подпрограммы;

- недостаток собственных средств предприятия водопроводно-канализационного хозяйства на обеспечение надежности функционирования систем водоснабжения и водоотведения.

Управление рисками подпрограммы будет осуществляться на основе:

- расчета потребностей бюджетных средств на финансирование мероприятий на основе адресного перечня мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, а также фактических данных об объемах предоставленных субсидий с учетом динамики изменения тарифов и численности населения;

- внедрения системы контроля реализации подпрограммы, а также эффективного использования бюджетных средств;

оперативного реагирования путем внесения изменений в подпрограмму, снижающих воздействие негативных факторов на выполнение целевых показателей

Приложение N 1

Перечень мероприятий подпрограммы

## «Водоснабжение и водоотведение МО г. Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области на 2014-2017 годы»

(наименование программы (подпрограммы)

| N п/п | Мероприятия по реализации программы (подпрограммы) | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) * | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Планируемые результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 |
| 1. | Предоставление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства собственности МО г. Волхов | Итого |  |  |  | 9500,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета района, поселения | 2014год | 0 | 9500,0 | 9500,00 | 0 | 0 | 0 | МУКиС администрации Волховского муниципального района | Обеспеченность централизованными услугами водоснабжения и водоотведения до 84,1% |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1. | Строительство водопровода ДУ =150мм (430п.м.), 200мм (720 п.м.) к индивидуальным жилым домам в мкр. Мурманские Ворота, ул. Гоголя-ул. КЕрылова, в т.ч. овысительная насосная станция | Итого | 2014 год | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета района, поселения | 2014 год | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.2. | Перевод на холодное водоснабжение от сетей ОАО «Водоканал-Сервис» многоквартирных домов по ул. Дзержинского города Волхова | Итого | 2014 год | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета района, поселения | 2014 год | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.3. | Техническое перевооружение канализационных очистных сооружений (реагентного хозяйства) по адресу: г. Волхов, микрорайон «Званка», д.45 | Итого | 2014 год | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета района, поселения | 2014 год | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.4. | Строительство локальных канализационно-очистных сооружений в микрорайоне «Пороги» | Итого | 2014 год | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета района, поселения | 2014 год | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.5. | Строительство локальных очистных сооружений на выпуске №1 ливневых стоков | Итого | 2014 год | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета района, поселения | 2014 год | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2. | Мероприятия, направленные на безаварийную работу объектов водоснабжения и водоотведения города Волхова | Итого | 2014-2017г | 0 | 23225,0 | 3200,0 | 6050,0 | 6655,0 | 7320,0 | МУКиС администрации Волховского муниципального района | Уровень снижения аварийности водопровода до 27,2% |
|  |  | Средства бюджета района, поселения | 2014-2017г | 0 | 23225,0 | 3200,0 | 6050,0 | 6655,0 | 7320,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.1 | Капитальный ремонт сетей и объектов водоснабжения и канализации, в т.ч. дюкеров | Итого | 2014 год | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета района, поселения | 2014 год | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.2 | Замена участка магистрального водовода по ул. Мирошниченко | Итого | 2014 год | 0 | 1200,0 | 1200,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета района, поселения | 2014 год | 0 | 1200,0 | 500,0 700,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.3. | Ремонт участка самотечного хоз-бытового коллектора ду=400мм г. Волхов, ул. Профсоюзов, д.10а-ул. Воронежская д.4 | Итого | 2015 год | 0 | 2500,00 | 0 | 2500,0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета района, поселения | 2015 год | 0 | 2500,00 | 0 | 2500,0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.4. | Замена ввода водопровода ду=100мм, г. Волхов, пр. Державина д.65 | Итого | 2015 год | 0 | 500,00 | 0 | 500,0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета района, поселения | 2015 год | 0 | 500,00 | 0 | 500,0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.5. | Ремонт 2-х илоскребов первичных радиальных отстойников II очереди КОС г. Волхов, м-он»Званка» д.45 | Итого | 2015 год | 0 | 1200,00 | 0 | 1200,00 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета района, поселения | 2015 год | 0 | 1200,00 | 0 | 1200,00 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.6. | Ремонт кровли помещения склада и гаражей,270м2, г. Волхов, Волховский пр.д.22 | Итого | 2015 год | 0 | 600,00 | 0 | 600,00 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета района, поселения | 2015 год | 0 | 600,00 | 0 | 600,00 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2,7. | Ремонт участка второй нитки канализационного хоз-бытового коллектора ду=500мм, г. Волхов, Октябрьская набережная, район ПНИ-приемная камера КОС м-она «Званка» | Итого | 2015 год | 0 | 250,0 | 0 | 250,0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета района, поселения | 2015 год | 0 | 250,0 | 0 | 250,0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.8. | Ремонт лотков и ж/б конструкций сооружений I очереди КОС г. Волхов, м-он «Званка» д.45 | Итого | 2015 год | 0 | 1000,0 | 0 | 1000,0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета района, поселения | 2015 год | 0 | 1000,0 | 0 | 1000,0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.9. | Ремонт участка водопроводной сети ду=150мм, с восстановлением закольцовки г. Волхов перекресток ул. Авиационная- ул. Ярвенпяя-ул. Ломоносова д.28 | Итого | 2016 год | 0 | 3000,0 | 0 | 0 | 3000,0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета района, поселения | 2016 год | 0 | 3000,0 | 0 | 0 | 3000,0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.10. | Замена эл. тельфера 2 т в складе хлора хлораторной ВОС г. Волхов, Волховский пр. д.22 | Итого | 2016 год | 0 | 300,0 | 0 | 0 | 300,0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета района, поселения | 2016 год | 0 | 300,0 | 0 | 0 | 300,0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.11. | Капитальный ремонт III секции аэротенка II очереди КОС с заменой системы подачи воздуха г. Волхов, м-он «Званка» | Итого | 2016 год | 0 | 700,0 | 0 | 0 | 700,0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета района, поселения | 2016 год | 0 | 700,0 | 0 | 0 | 700,0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.12. | Замена насоса К-100-65-250/2-5 на песколовке КОС г. Волхов м-он «Званка» | Итого | 2016 год | 0 | 250,0 | 0 | 0 | 250,0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета района, поселения | 2016 год | 0 | 250,0 | 0 | 0 | 250,0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.13. | Замена электротли 1,6т на КОС №13 г. Волхов, ул. Дзержинского д.8с | Итого | 2016 год | 0 | 150,0 | 0 | 0 | 150,0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета района, поселения | 2016 год | 0 | 150,0 | 0 | 0 | 150,0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.14. | Выполнение косметического ремонта в здании лаборатории КОС г. Волхов, м-он «Званка» д.45 | Итого | 2016 год | 0 | 105,0 | 0 | 0 | 105,0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета района, поселения | 2016 год | 0 | 105,0 | 0 | 0 | 105,0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.15. | Замена насосного агрегата марки СД 160/45 г. Волхов, ул. Л.Толстого д.10с | Итого | 2016 год | 0 | 150,0 | 0 | 0 | 150,0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета района, поселения | 2016 год | 0 | 150,0 | 0 | 0 | 150,0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.16. | Ремонт фассада здания АБК 1108м2, г. Волхов Волховский пр. д.22 | Итого | 2016-2017 г | 0 | 5000,0 | 0 | 0 | 2000,0 | 3000,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета района, поселения | 2016-2017г. | 0 | 5000,0 | 0 | 0 | 2000,0 | 3000,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.17. | Ремонт участка сети ливневой канализации ду=1000мм, г. Волхов, Кировский пр. д.32-по ул. Пирогова – в сторону Волховского пр. | Итого | 2017 год | 0 | 3870,0 |  | 0 | 0 | 3870,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета района, поселения | 2017 год | 0 | 3870,0 |  | 0 | 0 | 3870,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.18. | Замена насосного агрегата марки СД 80/18 г. Волхов ул. Калинина 40-фс | Итого | 2017 год | 0 | 150,0 | 0 | 0 | 0 | 150,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета района, поселения | 2017 год | 0 | 150,0 | 0 | 0 | 0 | 150,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.19. | Ремонт кровли сливной станции, 100м2 г. Волхов, м-он «Званка» д.45 | Итого | 2014 год | 0 | 300,0 | 0 | 0 | 0 | 300,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета района, поселения | 2014 год | 0 | 300,0 | 0 | 0 | 0 | 300,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3. | Иные мероприятия в области водоснабжения и водоотведения города Волхова | Итого | 2014 год | 0 | 500,0 | 500,0 | 0 | 0 | 0 | МУКиС администрации Волховского муниципального района |  |
|  |  | Средства бюджета района, поселения | 2014 год | 0 | 500,0 | 500,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.1 | Разработка схемы водоснабжения, водоотведения города Волхова | Итого | 2014 год | 0 | 500,00 | 500,00 | 0 | 0 | 0 | МУКиС администрации Волховского муниципального района |  |
|  |  | Средства бюджета района, поселения | 2014 год | 0 | 500,00 | 500,00 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3. | Итого по мероприятиям | Итого | 2014 -2017г |  | 33225,0 | 13200,0 | 6050,0 | 6655,0 | 7320,0 | МУКиС администрации Волховского муниципального района | Обеспеченность централизованными услугами водоснабжения и водоотведения до 84,1% Уровень снижения аварийности водопровода до 27,2% |
|  |  | Средства бюджета района, поселения | 2014-2017г |  | 33225,0 | 13200,0 | 6050,0 | 6655,0 | 7320,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

* Объем финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации муниципальной программы.

Приложение N 2

## Форма

планируемых результатов реализации муниципальной подпрограммы

## «Водоснабжение и водоотведение МО г. Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области на 2014-2017 годы»

(наименование муниципальной программы  (подпрограммы) района, поселения

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и/ или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Оценка базового значения показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет района, поселения | Другие источники |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1. | Предоставление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства собственности МО г. Волхов | 9500,00 | 0,00 | Обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения | % | 81,8 | 82,4 | 82,9 | 83,5 | 84,1 |
|  |  |  |  | Обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения | % | 81,4 | 82,2 | 82,8 | 83,5 | 84,1 |
| 2. | Мероприятия, направленные на безаварийную работу объектов водоснабжения и водоотведения города Волхова | 2700,00 | 0,00 | Доля снижения аварийности водопровода ... | % | 27 | 27,8 | 27,6 | 27,4 | 27,2 |