АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МИЧУРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21 марта 2017 года  	                                                                                     	№ 75

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 2016 год»

В соответствии со статьей 5 п. 5.3 «Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, утвержденного Постановлением администрации муниципального образования Мичуринское сельское поселение 21 октября 2013 года № 182 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области», администрация муниципального образования Мичуринское сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить   отчет о   реализации   муниципальной    программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2016 год»  за 2016 год, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Мичуринское сельское поселение  216 от 22 октября 2015 г. (с изменениями, внесенными постановлениями от 09 декабря 2016 года № 271, согласно приложению к настоящему постановлению).

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и на сайте администрации муниципального образования Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.

| Глава администрации МО Мичуринское сельское поселение | И.В. Леликов |
| --- | --- |

С полным текстом постановления можно ознакомиться на сайте  мичуринскоеспрф

исп. Травкина Е.А.

Разослано: дело-2,  СМИ -1, КСО – 1,

сектор экономики и финансов – 1, прокуратура -1

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МИЧУРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИОЗЕРСКИ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2016 год»

Приложение 2

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Направление расходов | Предусмотрено паспортом МП на 2016 год | Исполнено за 2016 год | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | В том числе по источникам | всего | В том числе по источникам |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |  |
| 1 | Содержание автомобильных дорог в рамках муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Мичуринское сельское поселение». | Содержание автомобильных дорог (расчистка от снега, посыпка песчано-соляной смесью, грейдирование) | 1260,6 |  |  | 1260,6 |  | 1260,6 |  |  | 1260,6 |  | 100 |
| 2. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Мичуринское сельское поселение» | 2356,7 |  | 781,3 | 1575,4 |  | 2356,7 |  | 781,3 | 1575,4 |  | 100 |
| 2.1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в МО Мичуринское сельское поселение - Ремонт а/д по ул. Лесная от перекр. с ул. Советская по ул. Лесная + 0.6км | 617,1 |  | 300,0 | 317,1 |  | 617,1 |  | 300,0 | 317,1 |  | 100 |
| 2.2. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в МО Мичуринское сельское поселение - по Ремонт а/д по ул. Лесная от перекр. с ул. Советская по ул. Лесная + 0.6км | 740,5 |  | 481,3 | 259,2 |  | 740,5 |  | 481,3 | 259,2 |  | 100 |
| 2.3. | Ремонт дворовых территории многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в МО Мичуринское сельское поселение п. Мичуринское | 965,4 |  |  | 965,4 |  | 965,4 |  | - | 965,4 |  | 100 |
| 3. | Экспертиза сметной документации по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и придомовой территории | 33,7 |  |  | 33,7 |  | 33,7 |  |  | 33,7 |  | 100 |
|  | ИТОГО по Программе | 3617,3 |  | 781,3 | 2836,0 |  | 3617,3 |  | 781,3 | 2836,0 |  | 100 |

СВЕДЕНИЯ

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МИЧУРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2016 ГОД»

Приложение 3

| № п/п | Показатель (индикатор) | Ед. изм. | Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | Снижение количества обращений в ОМС о неудовлетворительном состоянии дорог | Ед. | 0 | 0 | 0 | нет |
| 2 | Снижение доли автомобильных дорог, не отвечающим требованиям от общей протяженности дорог | % | 7,9 | 7,9 | 7,9 | нет |
| 3 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен ремонт | км | 2,15 | 2,15 | 2,15 | Произведен ремонт 5 участков автомобильных дорог (2015 г 5 участка) |

Оценка результативности реализации Программы за 2016 год:

1. Индекс результативности Программы в разрезе проведенных мероприятий:

1.1. Снижение доли автомобильных дорог, не отвечающим требованиям от общей протяженности дорог (%):

Пфit    7,9

Рit = ------ = ----------- = 1

Ппit     7,9

1.2. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен ремонт (км):

Пфit          2,15

Рit = ------ = --------- =1

Ппit          2,15

2. Интегральная оценка результативности Программы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =  3х 100 = 100

M                      3

3. Эффективность реализации Программы:

Ht                 100

Эt = ---- x 100 = --------х 100 = 100 %

St                 100

Вывод: эффективность реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2016 году» составила 100,0%

Оценка социально-экономической эффективности от реализации муниципальной программы.

Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы осуществляется по критерию финансовых вложений (Кфв) – отражает увеличение объемов финансовых вложений на содержание и ремонт автомобильных дорог на территории муниципального образования Мичуринское сельское поселение в расчете на одного жителя:

Кфв = (О2       О1 ) х 100%, где:

Ч2     :   Ч1

О1 – фактический объем финансовых вложений муниципального образования в развитие и содержание автомобильных дорог в предыдущем году;

О2 – фактический объем финансовых вложений муниципального образования в развитие и содержание автомобильных дорог в отчетном году;

Ч1 – численность жителей муниципального образования   в предыдущем году;

Ч2 – численность жителей муниципального образования в отчетном году;

К бл должен быть не менее 1%

Кфв = (3 617 300 /2 761 200) х 100% = 130,6

1875             1869

За 2016 год объем финансовых вложений на содержание и ремонт автомобильных дорог на территории муниципального образования Мичуринское сельское поселение в расчете на одного жителя составил 130,6%. По сравнению с 2016 годом произошло увеличение финансирования в (в 2015 году 2 761 200 рублей).

Эффективность от реализации программы достигнута в виде:

- улучшения социальных условий жизни населения;

- приведение дорог местного значения и улично-дорожной сети в состояние, обеспечивающее внешнее благоустройство муниципального образования;

- снижение отрицательных воздействий на природную среду;

- создание устойчивого проезда по автомобильным дорогам МО Мичуринское сельское поселение.

В соответствии с целями и задачами Программы основной эффект от реализации ее мероприятий имеет, прежде всего социальную направленность, стимулирующую активизацию экономической деятельности:

- развитие и совершенствование автомобильных дорог, улучшение их технического состояния;

- обеспечение безопасности дорожного движения.

Вывод: Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 2016 год» доказана, исполнение составило – 100,0%.

Ответственный исполнитель программы:

Глава администрация муниципального образования Мичуринское сельское поселение

Леликов Игорь Валентинович

тел. (8-813-79) 67-183

эл.адрес:  adminmi4urinskoe@mail.ru

Подпись_______________________