АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МИЧУРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21 марта 2017 года  	                                                                                     	№ 74

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 2016 год»

В соответствии со статьей 5 п. 5.3 «Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, утвержденного Постановлением администрации муниципального образования Мичуринское сельское поселение 21 октября 2013 года № 182 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области», администрация муниципального образования Мичуринское сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить   отчет о   реализации   муниципальной    программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2016 год» за 2016 год, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Мичуринское сельское поселение  218 от 22 октября 2015 г. (с изменениями, внесенными постановлениями от 09 декабря 2016 года № 270, согласно приложению к настоящему постановлению).

2.Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и на сайте администрации муниципального образования Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.

| Глава администрации МО Мичуринское сельское поселение | И.В. Леликов |
| --- | --- |

С полным текстом постановления можно ознакомиться на сайте  мичуринскоеспрф

исп. Травкина Е.А.

Разослано: дело-2,  СМИ -1, КСО – 1,

сектор экономики и финансов – 1, прокуратура -1

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ МИЧУРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НА 2016 ГОД»

Приложение 2

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Направление расходов | Предусмотрено паспортом МП на 2016 год | Исполнено за 2016 год | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | В том числе по источникам | всего | В том числе по источникам |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |  |
| Газификация муниципального образования Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2016 год |  |
|  | Мероприятия по реализации мероприятий по газификации муниципального образования | Техническое обслуживание веденных в эксплуатацию газопроводов-вводов с ОАО "Газпром газораспределение ЛО" филиал ОАО "Газпром газораспределение ЛО" в г. Выборге | 146,2 |  |  | 146,2 |  | 146,2 |  |  | 146,2 |  | 100 |
|  | ИТОГО по подпрограмме |  | 146,2 |  |  | 146,2 |  | 146,2 |  |  | 146,2 |  | 100 |
| Водоснабжение и водоотведение муниципального образования Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2016 год |  |
|  | Услуги с ООО «ОблСервис» на выполнение работ по капитальному ремонту скважины № 36865 |  | 5941,9 |  | 5310,0 | 631,9 |  | 5941,9 |  | 5310,0 | 631,9 |  | 100 |
|  | ИТОГО по подпрограмме |  | 5941,9 |  | 5310,0 | 631,9 |  | 5941,9 |  | 5310,0 | 631,9 |  | 100 |
|  | ИТОГО по Программе |  | 6088,1 |  | 5310,0 | 778,1 |  | 6088,1 |  | 5310,0 | 778,1 |  | 100 |

СВЕДЕНИЯ

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ МИЧУРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЗА 2016 ГОД»

| № п/п | Показатель (индикатор) | Ед. изм. | Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| Газификация муниципального образования Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2016 год |
| 1 | Техническое обслуживание веденных в эксплуатацию газопроводов-вводов | Шт. | 4 | 4 | 4 | нет |
| Водоснабжение и водоотведение муниципального образования Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2016 год |
| 1 | Завершение работ по капитальному ремонту скважины №36865 | % готовности объекта | - | 100 | 100 | нет |

1.	Подпрограмма 1 «Газификация муниципального образования Мичуринское сельское поселение»:

1. Индекс результативности подпрограммы в разрезе проведенных мероприятий:

1.1. Техническое обслуживание веденных в эксплуатацию газопроводов-вводов (шт):

Пфit     4

Рit = ------ = --- = 1

Ппit     4

2. Интегральная оценка результативности подпрограммы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =  1 х 100 = 100

M                    1

3. Эффективность реализации подпрограммы:

Ht             100

Эt = ---- x 100 = ----- х 100 = 100%

St               100

Вывод: эффективность реализации Подпрограммы 1  «Газификация муниципального образования Мичуринское сельское поселение составляет 100% - реализация подпрограммы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации подпрограммы

Подпрограмма 2 «Водоснабжение и водоотведение муниципального образования Мичуринское  сельское поселение»

1. Индекс результативности подпрограммы в разрезе проведенных мероприятий:

1.1. изучение качества подземных вод в пос. Мичуринское (шт):

Пфit    100

Рit = ------ =   --- = 1

Ппit     100

1.1. Завершение работ по капитальному ремонту канализации в пос. Мичуринское (%):

Пфit    100

Рit = ------ = --- = 1

Ппit     100

2. Интегральная оценка результативности подпрограммы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =  2 х 100 = 100

M                  2

3. Эффективность реализации подпрограммы:

Ht             100

Эt = ---- x 100 = ----- х 100 = 100%

St               100

Вывод: эффективность реализации Подпрограммы 2 ««Водоснабжение и водоотведение муниципального образования Мичуринское  сельское поселение» по запланированному мероприятию составляет 100% - реализация подпрограммы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации подпрограммы.

Оценка социально-экономической эффективности от реализации муниципальной программы.

Эффективность Программы оценивается по следующим показателям:

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по критерии финансовых вложений (Кфв) – отражает увеличение объемов финансовых вложений на обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры, и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования Мичуринское сельское поселение в расчете на одного жителя:

Кфв = (	О2          О1) х 100%, где:

Ч2	:    Ч1

О1 – фактический объем финансовых вложений муниципального образования в обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры, и повышение энергоэффективности в предыдущем году;

О2 – фактический объем финансовых вложений муниципального образования в обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры, и повышение энергоэффективности в отчетном году;

Ч1 – численность жителей муниципального образования   в предыдущем году;

Ч2 – численность жителей муниципального образования в отчетном году;

Кфв = (6088,1/ 3304,0)х 100% = 183,6

1875        1869

За 2016 год объем финансовых вложений на обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры, и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования Мичуринское сельское поселение в расчете на одного жителя составил 183,6%. По сравнению с 2015 годом произошло увеличение объемов финансовых вложений на 54,3%

Планомерное выполнение мероприятий муниципальной Программы позволит обеспечить:

- выполнение модернизации систем водоснабжения и водоотведения;

- бесперебойное водоснабжение высокого качества;

- газоснабжение населения муниципального образования;

- устранить причины возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека,

- снизить уровень потери питьевой воды.

Ответственный исполнитель программы:

Глава администрация муниципального образования Мичуринское сельское поселение

Леликов Игорь Валентинович

тел. (8-813-79) 67-183

эл.адрес:  adminmi4urinskoe@mail.ru

Подпись_______________________