Информация о причинах низкого исполнения муниципальных программ

На 01.10.2016года

По муниципальной программе «Развитие культуры. Физической культуры и спорта» исполнение на 01.10.16г. составило 68,8%.

По муниципальной программе «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования» на 01.10.16г.исполнение составило 48,1%. Так как завершение работ по объекту «Проект планировки малоэтажной застройки по массиву № 1» запланировано на 4 квартал 2016года.

По муниципальной программе «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании» исполнение на 01.10.2016года составило 6,2%, так как  выполнение работ по завершению строительства водовода и капитальному ремонту очистных сооружений и канализационно-насосной станции запланированы на 4квартал 2016года.

По муниципальной программе «Благоустройство территории муниципального образования» исполнение на 01.10.2016года составило 81,6%,

По муниципальной программе «Развитие автомобильных дорог муниципального образования» исполнение на 01.10.2016года составило 2,9%, так как выполнение работ по ремонту муниципальных дорог запланировано на 3-4 кварталы 2016года.

Исполнение муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании» составило на 01.10.16г  94,3%

Глава администрации:                                Герасимчук О.Н.