АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МЕЛЬНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИОЗЕРСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 02 мая 2017 г.                                №    32 - р

О задачах   по   подготовке  объектов

жилищно-коммунального   хозяйства

к отопительному сезону 2017-2018 гг.

На основании постановления правительства Ленинградской области от 19 июня 2008 года № 177 «Об утверждёнии правил подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинградской области», постановления  администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район от 24.04.2017 года № 292-р « О задача по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону 2017-2018 гг..» и в целях своевременной подготовки жилищно-коммунального хозяйства на территории МО Мельниковское сельское поселение к бесперебойной работе в осенне-зимний период 2017-2018 г.:

- Утвердить комплексный план подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов с учетом итогов предыдущего отопительного сезона

- Рекомендовать руководителям ЗАО «ТВЭЛОблСервис»,  ООО «Инфраструктура Плюс», АО «Газпром теплоэнерго» филиал в Ленинградской области»  предоставить в администрацию МО Мельниковское сельское поселение до 25.05.2017 года комплексные планы и графики проведения ремонтных работ по  подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2017-2018  годов с учётом итогов предыдущего отопительного сезона.

2.1. До 01.10.2017 г. для ликвидации аварийных ситуаций обеспечить формирование аварийного запаса расходных материалов и оборудования.

2.2. Создать аварийные бригады для ликвидации аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства и укомплектовать её необходимым оборудованием.

2.3.  Уточнить схемы взаимодействия служб при ликвидации аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения.

2.4.   Принять меры по обеспечению пожарной безопасности жилого фонда и объектов коммунального хозяйства.

3. Рекомендовать   ЗАО «ТВЭЛОблСервис»

3.1. Подготовить график промывки системы отопления многоквартирных домов, по результатам промывки подготовить акты.

3.2. Провести необходимые работы по подготовке тепловых сетей к работе в отопительном сезоне, промывку систем отопления в МКД и на объектах социальной сферы, обратив особое внимание на ревизию, замену запорной арматуры и герметичность системы пос. Мельниково, ул. Ленинградская, ул. Калинина, ул. Липовая, ул. Ленинградская № 34-34а.

3.3. Обеспечить до 15.09.2017 года готовность жилого фонда пос. Мельниково, ул. Калинина, ул. Липовая, ул. Ленинградская, ул. Ленинградская № 34-34а, ул. Школьная №-3, пос. Васильево ул. Ленинградская № 27 к очередному отопительному сезону.

3.4. Выполнить до 01.10.2017 года комплекс работ по повышению надёжности работы систем электроснабжения МКД установить технический контроль за их состоянием.

3.5.  С 10.09.2017 г. совместно с АО «Газпром теплоэнерго» филиал в Ленинградской области» провести  опробования (пробное протапливание) системы теплоснабжения и по результатам опробования оформить акты проверок и паспорта готовности жилых многоквартирных домов и объектов социальной сферы.

3.6. Провести регулировку системы отопления дома по ул. Ленинградская 34 А

3.7. Активизировать работу по взысканию задолженности с потребителей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги в соответствии с действующим законодательством, в том числе судебном порядке. Проводить разъяснительную работу о последствиях неуплаты за жилищно-коммунальные услуги.

4. Рекомендовать    ООО «Инфраструктура Плюс»

4.1. До 01.09.2017 г. провести ревизию сетей канализования и сетей ХВС, при необходимости произвести  ремонт.

4.2. Провести ревизию пожарных гидрантов, подготовить их для работы в зимний период, составить Акт технического состояния на 01.10.2017 г.

4.3. Произвести очистку и дезинфекцию уличных емкостей чистой воды на ВОС, провести осмотр и очистку от отложений на водонапорной башне.

- Рекомендовать АО «Газпром теплоэнерго» филиал в Ленинградской области»

5.1. Предоставить до 25.05.2017 г. график проведения работ по подготовке котельных к отопительному сезону 2017 – 2018 г.

4.2. Провести до 01.09.2017 г. все профилактические  и ремонтные работы на котельных пос. Мельниково, ул. Ленинградская 16А, ул. Ленинградская  № 34-34А.

4.3.  Обеспечить до 01.10.2017 г. создание запасов топлива: уголь в объёме не менее 500 т. на отопление и подачу ГВС, пилеты в объеме 10 тонн на отопление.

4.4.  С 10.09.2017 г. организовать проведение опробования (пробное протапливание) системы теплоснабжения и по результатам опробования оформить акты проверок.

5. Рекомендовать руководителям муниципальных учреждений социальной сферы до 25.05.2017 года предоставить в администрацию МО Мельниковское сельское поселение планы подготовки своих объектов к работе в осенне-зимний период.

- Рекомендовать ИП Жмудь К.М. организовать проведение ревизии и ремонтных работ   систем уличного освещения.

- Начальнику сектора экономики и финансов Перевалкиной М.Р. обеспечить выполнение утверждённого финансирования на 2017 год объектов жилищно-коммунального хозяйства.

Предусмотреть в бюджете МО Мельниковское сельское поселение расходы на реконструкцию объектов жилищно-коммунального хозяйства.

- Зам. главы администрации Николаеву С.Д. обеспечить предоставление в отдел коммунального хозяйства 27 числа каждого месяца оперативного отчёта по статистической форме 1-ЖКХ (зима) о ходе выполнения задания по подготовке объектов к работе в осенне-зимний период 2017-2018 гг.

- Создать комиссию по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы МО Мельниковское сельское поселение к работе в осенне-зимний период 2017-2018 гг. (Приложение № 1). Регулярно 2 раза в месяц заслушивать отчеты по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону и соблюдения графика проведения ремонтных работ.

- Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации.

- Признать распоряжение администрации муниципального образования № 45-р от  12 мая 2016 г. «О задачах по подготовке объектов

жилищно-коммунального   хозяйства к отопительному сезону 2016-2017 гг.» утратившим силу

11.    Распоряжение вступает в силу со дня его опубликования на сайте сетевого издания СМИ – Ленинградское областное информационное агентство (Леноблинформ) www.lenoblinform.ru.

Глава администрации                                              А.М. Скороделов

Исп.  Николаев С.Д.

91-193

Разослано: дело-2; прокуратура-1; ОКХ -1; ЗАО «ТВЭЛОблСервис»-1; ООО «Инфраструктура Плюс»-1; АО «Газпром теплоэнерго»; МСОШ-1; Детский сад №20-1; Мельниковская участковая больница-1; МКУК МКО-1;   «Леноблинформ» - 1

Приложение 1

к распоряжению администрации

МО Мельниковское сельское поселение

От 02 мая 2017 года   №  32 - р

СОСТАВ

комиссии по подготовке объектов жилищно - коммунального

хозяйства  и социальной сферы

МО Мельниковское сельское поселение по проведению

отопительного сезона 2017-2018 гг.

Председатель комиссии:

Скороделов А.М. – глава администрации МО Мельниковское сельское поселение.

Члены комиссии:

Кичигина Т.В. – глава МО Мельниковское сельское поселение.

Николаев С.Д. – заместитель главы администрации МО Мельниковское сельское поселение.

Трофимов А.В. – начальник участка пос. Мельниково АО «Газпром теплоэнерго» филиал в Ленинградской области»

Загулина Е.В. – мастер по эксплуатации жилого фонда ЗАО «ТВЭЛОблСервис»

Бойцев В.А. – начальник участка ООО «Инфраструктура Плюс»