АДМИНИСТРАЦИЯ

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МЕЛЬНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИОЗЕРСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 марта 2016 года № 59

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Мельниковское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014 - 2016 год»

В соответствии п. 5.6 «Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Мельниковское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, утвержденного Постановлением администрации муниципального образования Мельниковское сельское поселение от 17.03.2014 года № 39 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Мельниковское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области», администрация муниципального образования Мельниковское сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы

«Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Мельниковское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014 – 2016 год», утвержденной постановлением администрации муниципального образования Мельниковское сельское поселение № 13 от 02.02.2015г. (с изменениями, внесенными постановлениями № 181 от 03.08.2015г., № 307 от 08.12.2015г, № 308 от 08.12.2015 года) за 2015 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

1. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах

массовой информации и на сайте администрации муниципального образования Мельниковское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.

И. о. главы администрации С.Д.Николаев

С приложениями к Постановлению № 59 от 21.03.2016г. можно ознакомиться на официальном сайте муниципального образования Мельниковское сельское поселение - melnikovo.org.ru

Утвержден

постановлением администрации

муниципального образования

Мельниковское сельское поселение

Приозерский муниципальный район

Ленинградской области

от 21.03.2016 года № 59

 (Приложение)

ОТЧЕТ

 О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МЕЛЬНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2016 ГОД»

 Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Мельниковское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016 год» утверждена постановлением администрации муниципального образования Мельниковское сельское поселение № 13 от 02.02.2015г. В муниципальную программу вносились изменения, утвержденные постановлениями № 181 от 03.08.2015г., № 307 от 08.12.2015г, № 308 от 08.12.2015 г. Целью Программы является создание условий для приведения объектов коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан (потребителей услуг) и развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Мельниковское сельское поселение; - снижение доли аварийного жилья в жилищном фонде на территории муниципального образования.

 В качестве задач Программы определены:

По подпрограмме «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Мельниковское сельское поселение»

- приобретение жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования.

По подпрограмме «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой застройки муниципального образования Мельниковское сельское поселение»

- проектирование объектов инженерной и транспортной инфраструктуры (электроснабжение, водоснабжение, дороги) на земельных участках, предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей;

 Источником финансирования Программы является бюджет муниципального образования Мельниковское сельское поселение.

 В Программе на финансирование мероприятий в 2015 году за счет бюджета муниципального образования предусмотрено 11621,0 тысяч рублей, профинансировано в объеме 3861,6 тысяч рублей.

 Информация о степени выполнения мероприятий Программы за 2015 год отражена в **Приложении** 1 к настоящему отчету.

 В 2015 году в рамках подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Мельниковское сельское поселение» выполнялись следующие мероприятия:

- были переселены из пос. Быково 2 семьи Быстрова Марина Алексеевна и Родионов Алексей Александрович. Приобретены 2 квартиры в пос. Мельниково.

 По итогам 2015 года подпрограмма выполнена на 100% от запланированного результата.

 В 2015 году в рамках подпрограммы «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой застройки муниципального образования Мельниковское сельское поселение» мероприятия не выполнялись из-за приостановки аукциона (жалоба в УФАС) работы перенесены на 2016 год.

 Информация об использовании финансовых средств за счет бюджета муниципального образования Мельниковское сельское поселение на реализацию подпрограммы за 2015 год отражена в **Приложении 2** к настоящему отчету.

 Реализация Программы осуществлялась путем заключения муниципальных контрактов с подрядными организациями в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

 Оценка объема и эффективности реализации мер по обеспечению Программы осуществлялась на основе двух индикаторов:

- переселение граждан из аварийного жилищного фонда;

- проектирование объектов инженерной и транспортной инфраструктуры (электроснабжение, водоснабжение, дороги) на земельных участках, предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей;

 По итогам отчетного года значение показателей подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Мельниковское сельское поселение» достигнуто в полном объеме. Информация о достижении значений показателей Программы отражена в приложении №3 к настоящему отчету.

**СВЕДЕНИЯ**

**О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙМУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МЕЛЬНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2016 ГОД»**

**Приложение 1**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Разработчик муниципальной программы, соисполнитель | Фактически проведенное мероприятие | Результаты | Проблемы возникшие в ходе реализации Программы |
| план | факт |
| Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Мельниковское сельское поселение» |
| 1 | Приобретение жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Мельниковское сельское поселение | Специалист 1 категории- Ватина Г.В.Специалист по гос. Закупкам – Иванова В.А.- начальник сектора экономики и финансов – Перевалкина М.Р.- ведущий специалист-бухгалтер – КолесниковаТ.В. | Приобретение жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Мельниковское сельское поселение | 1 | 1 | нет |
| Подпрограмма «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой застройки муниципального образования Мельниковское сельское поселение» |
| 1 | проектирование объектов инженерной и транспортной инфраструктуры (электроснабжение, водоснабжение, дороги) на земельных участках, предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей; | Зам. Главы администрации – Николаев С.Д.Специалист по гос. Закупкам – Иванова В.А.- начальник сектора экономики и финансов – Перевалкина М.Р.- ведущий специалист-бухгалтер – КолесниковаТ.В. |  | 1 |  | Приостановка аукциона по жалобе в УФАС, работы перенесены на 2016 год |

**ОТЧЕТ**

**ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МЕЛЬНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИОЗЕРСКИ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2016 год»**

**Приложение 2**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | Направление расходов | Предусмотрено паспортом МП на 2015 год | Исполнено за 2015 год | % |
| всего | В том числе по источникам | всего | В том числе по источникам |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |
| Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Мельниковское сельское поселение» |
| 1 | Приобретение жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории МО Мельниковское сельское поселение | Приобретение 2 квартир | 3861,9 |  | 2442,4 | 380,3 | 1039,2 бюджет района | 3861,6 |  | 2442,4 | 380,0 | 1039,2 бюджет района | 100 |
| Подпрограмма «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой застройки муниципального образования Мельниковское сельское поселение» |
| 1 | проектирование объектов инженерной и транспортной инфраструктуры (электроснабжение, водоснабжение, дороги) на земельных участках, предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей; | проект | 7759,1 |  | 7600,0 | 159,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО:** |  | **11621,0** |  | **10042,4** | **539,4** | **1039,2** | **3861,6** |  | **2442,4** | **380,0** | **1039,2** | **33** |

СВЕДЕНИЯ

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МЕЛЬНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2016 ГОД»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) | Ед. изм. | Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года |
| год, предшествующий отчетному | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Мельниковское сельское поселение» |
| 1 | Приобретение жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории МО Мельниковское сельское поселение | 100 |
| Расселяемая площадь | кв. м. | 0 | 100,6 | 100,6  |
| Количество расселяемых домов | ед. | 0 | 1 | 1 |
| Количество переселенных жителей | чел. | 0 | 2 | 2 |
| Подпрограмма «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой застройки муниципального образования Мельниковское сельское поселение» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | проектирование объектов инженерной и транспортной инфраструктуры (электроснабжение, водоснабжение, дороги) на земельных участках, предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей; |  |
|  | Доля технически готовых объектов инженерной, транспортной инфраструктуры от общего количества объектов требующих | % | 0 | 100 | 0 |
|  | Подготовка проектно-изыскательных работ строительства объектов инженерной, транспортной инфраструктуры | ед. | 0 | 1 | 0 |

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Мельниковское сельское поселение»

1. Мероприятия «Приобретение жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда»:

1.1. Индекс результативности мероприятий:

1.1. расселяемая площадь (кв.м):

 Пфit 100,6

 Рit = ------ = ----------------------- = 1

 Ппit 100,6

 1.2. количество расселяемых домов(ед.)

 Пфit 1

 Рit = ------ = ----------------------- = 1

 Ппit 1

* 1. Количество переселенных жителей ( чел.)

 Пфit 2

 Рit = ------ = ----------------------- = 1

 Ппit 2

 2. Интегральная оценка результативности мероприятий:

 m

 SUM Рit

 1

 Ht = ------- x 100 = 3 х 100 = 100

 M 3

3. Эффективность реализации мероприятий:

 Ht 100

 Эt = ---- x 100 = ----- х 100 = 100%

 St 100

**Вывод:** эффективность реализации мероприятия «Приобретение жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда» составляет 100% - реализация мероприятий соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации подпрограммы.

Подпрограмма «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой застройки муниципального образования Мельниковское сельское поселение»

Мероприятие - проектирование объектов инженерной и транспортной инфраструктуры (электроснабжение, водоснабжение, дороги) на земельных участках, предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей не выполнено, т. к. был приостановлен аукцион по жадобе в УФАС и муниципальный контракт заключен 21.12.2015 года. Исполнение контракта перенесено на 2016 год. Сумма контракта 1 746 272,19 рубля.

Исполнение программы составляет 33 %.

Срок реализации Программы составляет 3 года: 2014 – 2016 годы.

По результатам оценки эффективности реализации Программы можно сделать вывод об неисполнении поставленной задачи и целевого значения за 2015 год.

 Финансирование муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Мельниковское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016 год» будет продолжено в 2016 году.

Ответственный исполнитель программы:

Заместитель главы администрации муниципального образования Мельниковское сельское поселение, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства: Николаев С.Д.

тел. (8-813-79) 91-193

эл.адрес: melnikovo@bk.ru

Подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Специалист 1 категории Ватина Г.В.

коммунального хозяйства: Николаев С.Д.

тел. (8-813-79) 91-167

эл.адрес: melnikovo@bk.ru

Подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_