АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЕЛИЗАВЕТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 ноября 2017 год                                                                                                            № 455

Об утверждении  Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Елизаветинское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области

В целях реализации положений статьи 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 29.12.2014 № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», руководствуясь Уставом муниципального образования Елизаветинское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области, администрация муниципального образования Елизаветинского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.   Утвердить Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Елизаветинское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области (Приложение № 1).

2. Настоящее   постановление  вступает в силу после официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Елизаветинское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области.

3.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  администрации

Елизаветинского сельского поселения                                                                  И.А.Ильин

Исп. Смирнова О.Т.

Приложение №1

к постановлению администрации

№455 от 28.11.2017г.

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением администрации

муниципального образования

Елизаветинского сельского поселения

Гатчинского муниципального района

Ленинградской области

№ 455 от 28.11.2017 года

Программа

комплексного развития транспортной инфраструктуры

муниципального образования

Елизаветинское сельское поселение

Гатчинского муниципального района

Ленинградской области

Паспорт

программы комплексного развития транспортной инфраструктуры

муниципального образования Елизаветинское сельское поселение

Гатчинского муниципального района Ленинградской области

| Наименование программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Елизаветинское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Постановление главы администрации Елизаветинского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области «О разработке программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры и программы комплексного развития социальной инфраструктуры от 07.08.2017 № 336 (в ред. постановления от 24.08.2017 № 345). |
| Заказчик программы | Администрация муниципального образования Елизаветинского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области, адрес: 188370, Российская Федерация, Ленинградская область, Гатчинский район, п. Елизаветино, ул. Парковая, д. 17 |
| Разработчик программы | Администрация муниципального образования Елизаветинского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области, адрес: 188370, Российская Федерация, Ленинградская область, Гатчинский район, п. Елизаветино, ул. Парковая, д. 17 |
| Цели программы | Создание полноценной, качественной, надежной, безопасной и эффективной транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении и субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов |
| Задачи программы | 1. Обеспечение безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения. 2. Обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности. 3. Повышение эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры. 4. Улучшение качества транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности. 5. Улучшение экологической ситуации на территории поселения, городского округа |
| Целевые показатели | - опережающее развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с перспективами развития поселения; - обеспечение соответствия параметров улично-дорожной параметрам дорожного движения; - обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования; - создание условий для пешеходного передвижения населения; - обеспеченность парковками (парковочными местами) в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования и прогнозируемым уровнем автомобилизации; - повышение уровня безопасности дорожного движения; - снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения |
| Срок и этапы реализации программы | Сроки реализации программы 2017-2025 годы. Этапы реализации программы соответствуют этапам территориального планирования, определенным генеральным планом поселения |
| Описание запланированных мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры | - проектирование, строительство, реконструкция объектов транспортной инфраструктуры федерального и регионального значения в соответствии с документами территориального планирования, государственными программами - проектирование, строительство, реконструкция объектов транспортной инфраструктуры местного значения в соответствии с генеральным планом муниципального образования Елизаветинское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области и муниципальными программами |
| Объемы и источники финансирования программы | Объемы финансирования мероприятий программы за счет средств местного бюджета определяются решениями Совета депутатов муниципального образования Елизаветинское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области при принятии местного бюджета на очередной финансовый год. Объемы финансирования мероприятий программы определяются в соответствии с государственными программами |
| Сроки реализации программы | Сроки реализации программы 2017-2025 годы. Этапы реализации программы соответствуют этапам территориального планирования, определенным генеральным планом поселения |
| Контроль за исполнением программы | Контроль за реализацией программы осуществляется администрацией муниципального образования Елизаветинского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области |

1. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры муниципального образования

Елизаветинское сельское поселение

Гатчинского муниципального района Ленинградской области

Елизаветинское сельское поселение - муниципальное образование на северо-западе Гатчинского муниципального района Ленинградской области с административным центром в поселке Елизаветино. Расположено в 15 км к западу от города Гатчина и в 60 км от Санкт-Петербурга.

В границы поселения вошли земли бывшей Елизаветинской волости. Границы сельского поселения определены областным законом Ленинградской области от 16 декабря 2004 года № 113-оз «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Гатчинский муниципальный район и муниципальных образований в его составе».

Поселение граничит:

- на западе — с Волосовским муниципальным районом;

- на севере — с Сяськелевским сельским поселением;

- на востоке — с Войсковицким сельским поселением;

- на юге — с Большеколпанским сельским поселением.

Общая площадь Елизаветинского сельского поселения - 128,48 км2. По данным камерального обмера.

В состав Елизаветинского сельского поселения входят 26 населенных пунктов

(таблица 1):

Таблица 1.

Населенные пункты Елизаветинского сельского поселения

| № п.п. | тип населенного пункта | наименование населенного пункта |
| --- | --- | --- |
| 1 | деревня | Авколево |
| 2 | деревня | Алексеевка |
| 3 | деревня | Березнево |
| 4 | деревня | Большие Борницы |
| 5 | деревня | Вероланцы |
| 6 | деревня | Волгово |
| 7 | деревня | Дубицы |
| 8 | деревня | Дылицы |
| 9 | поселок | Елизаветино |
| 10 | деревня | Ермолино |
| 11 | деревня | Заполье |
| 12 | деревня | Ижора |
| 13 | деревня | Колодези |
| 14 | деревня | Луйсковицы |
| 15 | деревня | Малые Борницы |
| 16 | деревня | Натальевка |
| 17 | деревня | Новая |
| 18 | деревня | Ознаково |
| 19 | деревня | Пульево |
| 20 | деревня | Раболово |
| 21 | деревня | Смольково |
| 22 | деревня | Таровицы |
| 23 | деревня | Холоповицы |
| 24 | деревня | Шпаньково |
| 25 | деревня | Эду |
| 26 | деревня | Яскелево |

Общая численность зарегистрированного населения составила 5,8 тыс. чел.

В административном центре поселения - п. Елизаветино, проживает 60% населения.

Рисунок 1. – Расположение административного центра – п. Елизаветино.

На территории муниципального образования Елизаветинское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области для реализации мероприятий адресной целевой программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог Ленинградской области на 2009 - 2020 годы» за счет областного бюджета Ленинградской области, бюджета Гатчинского муниципального района, средств бюджета Елизаветинского сельского поселения, выполняется ряд работ, а именно:

- работы по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения в населенных пунктах;

- работы по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в населенных пунктах.

За счет средств местного бюджета производится оплата за электроэнергию и обслуживание сетей уличного освещения, а также приобретаются электротовары для уличного освещения.

Содержание улично-дорожной сети местного значения обеспечивают предприятия ЖКХ и дорожного хозяйства по договорам с администрацией.

Непосредственно на территории Елизаветинского сельского поселения, в системе транспортного обслуживания участвует автомобильный и железнодорожный виды транспорта.

  - Железнодорожный транспорт

Важную роль в осуществлении грузо- и пассажироперевозок выполняет железнодорожный транспорт. По железной дороге осуществляются основные транспортно-экономические связи с развивающимся портом «Усть Луга» и странами Балтии.

Елизаветинское сельское поселение расположено в границах Санкт-Петербург-Витебского отделения Октябрьской железной дороги - филиала ОАО Российские железные дороги.

Железнодорожные коммуникации обслуживают предприятия:

-Гатчинская дистанция пути (ПЧ -24);

-Санкт-Петербург-Витебская дистанция сигнализации, централизации, блокировки и связи (ШЧ-14);

-Санкт-Петербург-Балтийская дистанция электрификации и энергоснабжения (ЭЧ-4).

Пассажирские и грузовые перевозки осуществляются ОАО Российские железные дороги. Железнодорожная магистраль – II технической категории.

Участок в границах Елизаветинского муниципального образования – 2-х путный не электрифицированный (протяженность 10,5 километров).

Станция Елизаветино, расположенная на линии Мга-Ивангород - промежуточная станция 5-го класса, находится в административном центре муниципального образования - пос. Елизаветино. Основные виды работ - прием, отправление, пропуск грузовых, пассажирских и пригородных поездов, а также осуществление сортировочной работы в адрес подъездных путей местных промышленных предприятий.

Пассажирский комплекс станции Елизаветино включает в себя здание вокзала и две посадочные платформы островного типа.

В последнее время наметилась тенденция к снижению пассажиропотока. Снижение пассажиропотока в пригородном сообщении связано с развитием автомобильных перевозок коммерческими маршрутами, предоставляющими более комфортные условия поездки при той же стоимости.

  - Автомобильные дороги

Территория поселения находится в относительной близости с северо-восточной стороны к дороге федерального значения «Магистральная» (Южное полукольцо) и с восточной стороны к федеральной автомобильной дороге «Санкт-Петербург-Псков», находящихся на балансе ФГУ «Севзапуправдор».

Достаточно близкое расположение административного центра - пос. Елизаветино к районному центру (г. Гатчина) и Санкт-Петербургу обусловило преобладающие связи в этих направлениях. Вторичными являются транспортные связи с соседними муниципальными образованиями. Автотранспортная сеть Елизаветинского сельского поселения развита относительно хорошо и представлена следующими региональными автодорогами III-V технических категорий, находящихся на балансе Гатчинского ДРСУ:

- Гатчина-Ополье (21,5 км);

- Никольское-Шпаньково (10 км);

- Елизаветино-Фьюнатово (10,6 км);

- Елизаветино-Скворицы (22,5 км);

- Подъезд к дер. Холоповицы (1,8 км);

- Холоповицы-Елизаветино-Ижора-Эду-Шпаньково (6,05 км);

- Большие Борницы-Малые Борницы-Дубицы-Таровицы-Луйсковицы(6,75 км);

- Елизаветино-Дылицы-Пятая Гора (3,5 км),

а также сетью дорог местного значения.

Автомагистраль Гатчина-Ополье пересекает сельское поселение и, фактически, делит его пополам на северную (где расположены деревни Раболово, Ознаково, Колодези, Березнево, Луйсковицы, Таровицы, Волгово, Малые Борницы, Ижора, Эду, Холоповицы, Дубицы, Алексеевка, Яскелево, Заполье, Пульево, Ермолино, Смольково) и южную часть (где расположены деревни Натальевка, Новая, Авколево, Вероланцы, Дылицы). Дорога проходит по территории трёх населённых пунктов – дер. Большие Борницы, дер. Шпаньково и пос. Елизаветино. Это дорога III технической категории. В пределах поселения интенсивность движения по ней составляет 3500 автомобилей/сутки и постоянно растет. Меняется и состав транспортного потока в сторону увеличения количества легковых автомобилей.

Транспортное сообщение южной и северной частей поселения осуществляется через три ж.д. переезда в одном уровне, расположенных в пос. Елизаветино, дер. Шпаньково, дер. Малые Борницы.

По остальным дорогам регионального значения данные о среднегодовой физической интенсивности движения (автомобилей/сутки) в соответствии с письмом комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области № ДК 05-1355/03-0-1 том 1) выглядят следующим образом:

- Никольское-Шпаньково (500);

- Елизаветино-Фьюнатово (300);

- Елизаветино-Скворицы (700);

- Подъезд к дер. Холоповицы (150);

- Холоповицы-Елизаветино-Ижора-Эду-Шпаньково (150);

- Большие Борницы-Малые Борницы-Дубицы-Таровицы -Луйсковицы (200);

- Елизаветино-Дылицы-Пятая Гора (500).

Для определения величины и структуры транспортных потоков на автотранспортной сети Елизаветинского сельского поселения выполнено подробное обследование движения. В процессе обследования фиксировались общий размер транспортного потока, его структура по видам транспортных средств, распределение грузового транспорта по грузоподъемности и характер распределения потока в узлах по направлениям движения. Грузовой транспорт подразделялся в зависимости от грузоподъемности на 3 группы:

- грузовые автомобили грузоподъемностью до 6 т;

- грузовые автомобили грузоподъемностью 6 - 12 т;

- грузовые автомобили грузоподъемностью свыше 12 т.

Структура движения на автотранспортной сети Елизаветинского сельского поселения характеризуется преобладанием в потоке легковых автомобилей и отображена на нижеследующей диаграмме:

Рис. 24

Структура грузового движения на автотранспортной сети Елизаветинского сельского поселения отображена на нижеследующей диаграмме:

Рис. 25.

Размер перспективной интенсивности движения на автотранспортной сети Елизаветинского сельского поселения будет определяться темпами развития сложившихся в районе тяготения отраслей хозяйства в пределах расчетного периода и ростом уровня автомобилизации населения.

  - Общественный транспорт

Обслуживание Елизаветинского сельского поселения общественным транспортом осуществляется по автомобильной дороге Гатчина — Ополье, посредством которой выполняется автобусное сообщение пригородными маршрутами:

№ 523     Гатчина-Луйсковицы;

К-523      Гатчина-Луйсковицы;

№ 523А  Гатчина-Яскелево;

№ 524     Гатчина-Волосово;

№ 524В  Гатчина-Волосово;

№ 526     Гатчина-Глумицы;

№ 530     Гатчина-Раболово;

№ 539     Гатчина-Никольское-Шпаньково;

№ 542     Гатчина-Туганицы.

Кроме вышеозначенных остаются не обеспеченными общественным транспортом дер. Ермолино, Пульево, Смольково, Заполье, Авколево, Эду. В связи с этим имеет смысл организация внутреннего маршрута, включающего указанные населенные пункты.

Автовокзал в поселении отсутствует. Остановочные пункты требуют современного оборудования.

  - Личный транспорт

В последнее десятилетие резко возросла роль личного автотранспорта в пассажирских перевозках.

Интенсивный рост парка легковых транспортных средств, находящихся в собственности граждан, начался в 1990-е годы и в настоящее время стабильно продолжается.

На сегодняшний день уровень автомобилизации составляет порядка 130 а/м на 1000 жителей.

Высокая автомобилизация связана с удаленностью мест приложения труда (жители муниципального образования работают в основном в Войсковицах и Гатчине) и относительно невысокой стоимостью приобретаемых автомобилей.

Индивидуальный парк легковых автомобилей обеспечен местами постоянного хранения в гаражах и на приусадебных участках.

Для жителей, проживающих в многоквартирных домах предоставлены места для размещения индивидуальных гаражей;

- пос. Елизаветино южная часть-35 мест;

- пос. Елизаветино район пл. Дружбы -20 мест;

- дер. Шпаньково южная часть – 25 мест.

1.5. Грузовой транспорт

Главное грузовое направление проходит транзитом по автомобильной дороге Гатчина-Ополье.

Специализированных автобаз грузового транспорта в муниципальном образовании нет. Грузовые автомашины хранятся и обслуживаются на самих предприятиях-владельцах таких машин.

Погрузка и разгрузка осуществляются главным образом в районе действующих предприятий.

Движения грузового транспорта по специально выделенным улицам в поселении не организовано.

В последнее время наметилась тенденция в сторону увеличения грузооборота на логистическом предприятии ЗАО «СИТИ», расположенном в западной части Елизаветинского поселения вблизи автодороги Гатчина-Ополье. Основной вид деятельности предприятия – хранение и транспортная обработка контейнеров большой грузоподъемности

  - Улично-дорожная сеть

Существующая улично-дорожная сеть пос. Елизаветино сформирована улицами, проходящими параллельно железной дороге в совокупности с улицами, ориентированными в направлении север-юг.

Южнее железной дороги основными поселковыми дорогами, соединенными перпендикулярными железной дороге улицами, являются ул. Вокзальная и Красный проспект, а также Гатчинское и Вероланское шоссе, связывающие Вокзальную улицу с автодорогой Гатчина-Ополье.

Слева от дороги Гатчина-Ополье основной улицей является Парковая.

Транспортная связь с северной частью поселка обеспечивается через единственный переезд, находящийся в створе автодороги Гатчина-Ополье. Пешеходные связи осуществляются через пешеходные переходы в одном уровне с железной дорогой.

Севернее железной дороги основными являются: Вохоновское шоссе, Александровская и Большая Советская улица, Сергеевская улица.

Состояние проезжих частей многих улиц и дорог поселка неудовлетворительное: только основные улицы Вохоновское шоссе, Вокзальная (в северной части поселка) и некоторые проезды площади Дружбы имеют капитальное асфальтобетонное покрытие, остальные улицы имеют щебеночно-гравийно-песчаное либо грунтовое покрытие. Пешеходное движение практически по всему поселку совмещено с проезжей частью автодорог в связи с отсутствием тротуаров.

В дер. Шпаньково основными улицами являются ул. Алексея Рыкунова и Центральная. По обе стороны от проходящей через деревню автодороги Гатчина-Ополье (ул. Центральная) формируется сеть второстепенных улиц. Все улицы деревни имеют грунтовое покрытие, состояние многих из них неудовлетворительное.

Улично-дорожная сеть деревень Раболово, Ознаково, Колодези, Березнево, Луйсковицы, Таровицы, Волгово, Малые Борницы, Большие Борницы, Ижора, Эду, Холоповицы, Дубицы, Алексеевка, Яскелево, Заполье, Пульево, Ермолино, Смольково, Натальевка, Новая, Авколево, Вероланцы, Дылицы состоит из одной главной улицы, являющейся, как правило, въездом в деревню и нескольких второстепенных улиц, соединенных поперечными проездами.

Состояние улиц и дорог большинства населенных пунктов неудовлетворительное: проезжие части дорог не имеют капитального покрытия, нет тротуаров и освещения.

3. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры муниципального образования

Елизаветинское сельское поселение

Гатчинского муниципального района Ленинградской области

Транспортная структура Елизаветинского муниципального образования имеет выходы на местном уровне - на районный центр и соседние поселения, на общероссийском - на Санкт-Петербург и города Северо-западного региона и Центральной России, на мировом - Украину, Беларусь, страны Балтии и Европейские государства, что дает возможность социально-экономического развития поселения и способствует инвестиционной привлекательности.

Благодаря прохождению крупных транспортных артерий: железнодорожной линии Мга-Ивангород, автомобильной дороги Гатчина-Ополье (а в непосредственной близости дорог Санкт-Петербург-Псков и Южного полукольца), территория поселения привлекательна для размещения производственных, транспортно-логистических предприятий и коммерческо-деловых зон.

Близость к Санкт-Петербургу и Гатчине наряду с хорошими транспортными связями дают возможность развития жилищного строительства.

Наличие свободных территорий, примыкающих к железнодорожным линиям, дает возможность развития железнодорожных путей.

Участок железнодорожной линии Мга-Ивангород и автомобильная дорога Гатчина - Ополье делят территорию муниципального образования надвое, в связи с чем транспортные и пешеходные связи затруднены. С учетом территориального развития сельского поселения и увеличения численности населения, для обеспечения безопасности движения потребуется строительство искусственных сооружений.

Автодороги местного значения нуждаются в реконструкции и ремонте.

Состояние улично-дорожной сети населенных пунктов неудовлетворительное, проезжие части в основном не имеют капитального покрытия, нет тротуаров и освещения.

Целый ряд населенных пунктов общественным транспортом не обслуживаются, что говорит о потребности создания дополнительных маршрутов (в том числе и внутри поселения).

Отсутствие автостанции и современно оборудованных остановочных пунктов не позволяет пассажирам получать полноценное обслуживание.

При застройке новых общественно-деловых и промышленных территорий следует предусматривать места для хранения индивидуальных транспортных средств.

Основной поток грузов, перевозимых автомобильным транспортом, проходит транзитом и не затрагивает селитебные территории.

Основной проблемой использования и развития улично-дорожной сети населенных пунктов является недостаточное финансирование.

На федеральном и региональном уровнях нормативно-правовая база необходимая для функционирования и развития транспортной инфраструктуры сформирована.

В соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона от 29 декабря 2014 года № 456-ФЗ «О внесении изменений в градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», необходимо разработать и утвердить программу комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения.

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» (в ред. от 03.07.2016 г.), а также п. 8 статьи 8 от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ «Градостроительного кодекса Российской Федерации» (в ред. 03.07.2016 г.), разработка и утверждение программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов, требования к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации входит в состав полномочий органов местного самоуправления.

В соответствии с п. 27 статьи 1 от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ «Градостроительного кодекса Российской Федерации» (в ред. 03.07.2016 г.) программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, городского округа - документы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения поселения, городского округа, которые предусмотрены также государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования, инвестиционными программами субъектов естественных монополий в области транспорта.

Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, городского округа должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры поселения, городского округа в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Елизаветинского сельского поселения позволит обеспечить:

- безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность;

- доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;

- развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории поселения;

- развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью;

- условия для управления транспортным спросом;

- создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности;

- создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам;

- условия для пешеходного передвижения населения;

- эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры.

3.1. Общественный транспорт

Для обеспечения всего населения автобусным сообщением на расчетный срок планируется организация маршрута Гатчина-Малые Борницы-Дубицы-Луйсковицы. Обеспечение автобусным сообщением жилых зон, удаленных от внешних автодорог на значительное расстояние, планируется посредством организации на расчетный срок автобусных маршрутов, заезжающих в эти зоны. В частности такие заезды требуются в деревнях: Авколево, Ермолино, Заполье, Ижора, Смольково, Холоповицы и Эду. Данное мероприятие сопровождается строительством автобусных остановочных пунктов (пассажирских павильонов) по расчетной необходимости. Так же на расчетный срок планируется организация маршрута «Школьный автобус».

3.2. Улично-дорожная сеть

Для возможности движения автобусов по улицам в жилой застройке, а также развития транспортной инфраструктуры Елизаветинского сельского поселения и повышения уровня безопасности водителей и пешеходов, необходимо провести реконструкцию следующих улиц п. Елизаветино – Сергеевская, Александровская, Еленинская, Большая Советская, Вокзальная, Гатчинское шоссе, улица, ведущей из дер. Таровицы в дер. Дубицы с выполнением их в твердом покрытии, а также улиц на площади Дружбы и улицы Алексея Рыкунова (дер. Шпаньково) с выполнением их в твердом покрытии, имеющих тротуары с шириной пешеходной части 1,0 м.

На расчетный срок планируется реконструкция улиц пос. Елизаветино - Малой Советской, Новой, Дылицкого шоссе.

Также программой предусмотрено строительство улиц и проездов, на вновь застраиваемых территориях, в населенных пунктах Дубицы, Луйсковицы, Натальевка, Новая, Раболово, Таровицы с устройством их в твердом покрытии, и реконструкция улиц населенных пунктов Авколево, Алексеевка, Березнево, Большие Борницы, Вероланцы, Волгово, Дубицы, Дылицы, Ермолино, Заполье, Ижора, Колодези, Луйсковицы, Малые Борницы, Натальевка, Новая, Ознаково, Пульево, Раболово, Смольково, Таровицы, Холоповицы, Шпаньково, Эду, Яскелево с устройством их в твердом покрытии.

Для формирования инвестиционных площадок на территории Елизаветинского сельского поселения программой предусмотрено строительство проездов в производственных зонах с выполнением их в твердом покрытии.

В результате реализации принятых проектных решений протяженность улично-дорожной сети с твердым покрытием составит – 45 км.

4. Объемы и источники финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры и эффективности мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры

Финансирование работ по содержанию и ремонту улично-дорожной сети на территории Елизаветинского сельского поселения осуществляется из муниципального бюджета Елизаветинского сельского поселения и областного бюджета Ленинградской области в виде субсидий в долевом соотношении.

# Содержание и ремонт муниципальных дорог осуществляется по договорам, заключаемым по результатам проведения муниципальных закупок в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 года № 44-ФЗ.

Общий объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий Программы на весь расчетный срок, составляет более 400 млн. рублей. Объемы финансирования муниципальной программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке.

Указанные средства рассчитаны на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети, уровень состояния которых требует дополнительных финансовых вложений к возможностям местного бюджета для изготовления проектной документации и реконструкции дорог улично-дорожной сети. Реальная ситуация с возможностями федерального и областного бюджетов пока не позволяет обеспечить конкретное планирование мероприятий такого рода даже в долгосрочной перспективе. Таким образом, возможности органов местного самоуправления Елизаветинского сельского поселения должны быть сконцентрированы на решении посильных задач на доступной финансовой основе (содержание, текущий ремонт дорог).

Достижение целей и решение задач Программы обеспечивается путем реализации мероприятий, которые разрабатываются исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транспортной инфраструктуры Елизаветинского сельского поселения. Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности.

Список мероприятий на конкретном объекте будет детализирован после разработки проектно-сметной документации. Стоимость мероприятий определена ориентировочно, основываясь на стоимости уже проведенных аналогичных мероприятий. Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета муниципального образования Елизаветинское сельское поселение, областного бюджета Ленинградской области, средства предприятий автотранспортного комплекса, осуществляющих деятельность на территории муниципалитета и иные источники финансирования, включая средства инвесторов.

Механизм реализации Программы включает в себя систему мероприятий, проводимых по обследованию, содержанию, ремонту, паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения в Елизаветинском   сельском поселении, проектированию и строительству тротуаров, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения (приобретение дорожных знаков), мероприятия по организации транспортного обслуживания населения.

Перечень мероприятий по ремонту дорог для реализации Программы формируется администрацией муниципального образования Елизаветинского сельского поселения по итогам обследования состояния дорожного покрытия не реже двух раз в год, в начале осеннего и в конце весеннего периодов и с учетом решения первостепенных проблемных ситуаций, в том числе от поступивших обращений граждан. Перечень и виды работ по содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них определяются муниципальными контрактами (договорами) в соответствии с классификацией, устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере дорожного хозяйства, а также, в случае капитального ремонта и реконструкции, проектно-сметной документацией, разработанной на конкретный участок автомобильной дороги.