АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МИЧУРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21 марта 2017 года  	                                                                                     	№ 72

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы ««Благоустройство территории МО Мичуринское сельское поселение за 2016 год»

В соответствии со статьей 5 п. 5.3 «Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, утвержденного Постановлением администрации муниципального образования Мичуринское сельское поселение 21 октября 2013 года № 182 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области», администрация муниципального образования Мичуринское сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить   отчет о   реализации   муниципальной    программы «Благоустройство территории МО Мичуринское сельское поселение на 2016 год» за 2016 год, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Мичуринское сельское поселение  № 217 от 22 октября 2015 г. (с изменениями, внесенными постановлениями от 09 декабря 2016 года № 272, согласно приложению к настоящему постановлению).

2.Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и на сайте администрации муниципального образования Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.

| Глава администрации МО Мичуринское сельское поселение | И.В. Леликов |
| --- | --- |

С полным текстом постановления можно ознакомиться на сайте мичуринскоеспрф.

исп. Травкина Е.А.

Разослано: дело-2,  СМИ -1, КСО – 1,

сектор экономики и финансов – 1, прокуратура -1

Утвержден

постановлением администрации

муниципального образования

Мичуринское сельское поселение

Приозерский муниципальный район

Ленинградской области

от 21.03.2017 года № 72

(Приложение)

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

# О РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ в 2016 году МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Муниципальная программа «Благоустройство территории МО Мичуринское сельское поселение за 2016 год»

Муниципальная программа «Благоустройство территории МО Мичуринское сельское поселение на 2016 год» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации МО Мичуринское сельское поселение № 217 от 22 октября 2015 г. (с изменениями, внесенными постановлениями от 09 декабря 2016 года № 272.

| Основные цели программы | - Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования МО Мичуринское сельское поселение - повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов МО Мичуринское сельское поселение - совершенствование эстетического вида МО Мичуринское сельское поселение, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды - активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населенных пунктов; - развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству, санитарной очистке придомовых территорий - повышение общего уровня благоустройства поселения |
| --- | --- |
| Основные задачи программы | - Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения - приведение в качественное состояние элементов благоустройства - привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства - восстановление и реконструкция уличного освещение, установка светильников в населенных пунктах; - оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора; - оздоровление санитарной экологической обстановки в местах санкционированного размещения ТБО - вовлечение жителей поселения в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | -Единое управление комплексным благоустройством муниципального образования. -определение перспективы улучшения благоустройства муниципального образования Мичуринское сельское поселение -создание условий для работы и отдыха жителей поселения -улучшение состояния территорий муниципального образования Мичуринское сельское поселение - привитие жителям муниципального образования любви и уважения к своему поселку, к соблюдению чистоты и порядка на территории муниципального образования Мичуринское сельское поселение - улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения; - совершенствование эстетического состояния территории; - увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении; - создание зелёных зон для отдыха горожан; - предотвращение сокращения зелёных насаждений - увеличение количества высаживаемых деревьев - благоустроенность населенных пунктов поселения. |

Необходимое условие успешного развития экономики поселения и улучшения условий жизни населения.

Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, отдельные домовладения не ухожены. Накопление в больших масштабах промышленных отходов и негативное их воздействие на окружающую среду является одной их главных проблем обращения с отходами.

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территориях населенных пунктов поселения.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и органов государственной власти.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.

Анализ существующего положения в комплексном благоустройстве населенных пунктов

Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, проведен анализ существующего положения в комплексном благоустройстве поселения. По результатам исследования сформулированы цели, задачи и направления деятельности при осуществлении программы.

Координация деятельности предприятий, организаций и учреждений, занимающихся благоустройством  населенных пунктов

В настоящее время отсутствуют предприятия, организации, учреждения, занимающиеся комплексным благоустройством на территории МО Мичуринское сельское поселение. В связи с этим требуется привлечение специализированных организаций для решения существующих проблем.

Анализ качественного состояния элементов благоустройства

Наружное освещение

Сетью наружного освещения не достаточно оснащена вся территория поселения. Помимо наружного уличного освещения.

Таким образом, проблема заключается в восстановлении имеющегося освещения, его реконструкции и строительстве нового на улицах поселков муниципального образования.

Озеленение

Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений имеют  неудовлетворительное состояние: недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе, не имеют поливочного водопровода. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб. Причин такого положения много и, прежде всего, в  отсутствии штата рабочих по благоустройству, недостаточном участии в этой работе жителей муниципального образования, учащихся, трудящихся предприятий, недостаточности средств, определяемых ежегодно бюджетом поселения.

Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы по озеленению выполнялись специалистами, по плану, в соответствии с требованиями стандартов. Кроме того, действия участников, принимающих участие в решении данной проблемы,  должны быть согласованы между собой.

Содержание мест захоронения

Мероприятия по капитальному ремонту памятников погибшим во время ВОВ и замена ограждения мест захоронения.

Благоустройство населенных пунктов

Благоустройство в жилых кварталах включает в себя внутриквартальные проезды, тротуары, озеленение, детские игровые площадки, места отдыха. Благоустройством занимается администрация муниципального образования.

В сложившемся положении необходимо продолжать комплексное благоустройство в поселении.

Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов

Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность малые формы, создаются несанкционированные свалки мусора.

Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей поселений  на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства.

В течение 2016 года необходимо организовать и провести:

- смотры-конкурсы, направленные на благоустройство муниципального образования: «За лучшее проведение работ по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий» с привлечением предприятий, организаций и учреждений;

- различные конкурсы, направленные на озеленение дворов, придомовой территории.

Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в  работах по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий.

Данная Программа направлена на повышение уровня комплексного благоустройства территорий населенных пунктов МО Мичуринское сельское поселение:

- повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания МО Мичуринское  сельское поселение;

- активизации работ по благоустройству территории поселения, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц;

- развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий;

- повышение общего уровня благоустройства поселения;

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения;

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;

- восстановить и реконструкция уличное освещение;

- оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора;

- оздоровление санитарной экологической обстановки в местах санкционированного размещения ТБО, выполнить зачистки, обустроить подъездные пути.

Основой Программы является система взаимоувязанных мероприятий, согласованных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления:

Мероприятия по совершенствованию систем освещения населенных пунктов МО Мичуринское  сельское поселение.

Предусматривается комплекс работ по восстановлению до нормативного уровня освещенности населенных пунктов МО Мичуринское сельское поселение с применением прогрессивных энергосберегающих технологий и материалов.

Мероприятия по благоустройству мест санкционированного размещения твердых бытовых отходов населенных пунктов МО Мичуринское сельское поселение.

Предусматривается комплекс работ по приведению в нормативное состояние мест размещения твердых бытовых отходов.

Основной целью проведения данного конкурса является развитие, поддержка и создание благоприятных условий для объединения усилий жителей, участвующих в работе по благоустройству, содержанию подъездов, придомовой территории.

На реализацию данной программы предусмотрено финансирование за счет местного бюджета в размере 3403,8 тыс. руб.

Информация

о ходе реализации муниципальной программы

«Благоустройство территории МО Мичуринское сельское поселение

за 2016 годы»

2. Выполнение плана мероприятий

(ежеквартально нарастающим итогом)

за период за 2016г.

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |
|  |  | Всего | из областного бюджета | из местного бюджета | Всего | из областного бюджета | из местного бюджета |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Уличное освещение в рамках муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования» | 1113,6 | - | 1113,6 | 995,1 | - | 995,1 | 89,4 |
| 1.1. | Обслуживание уличного освещения (электроэнергия, ремонт и содержание уличного освещения). | 1113,6 | - | 1113,6 | 995,1 | - | 995,1 | 89,4 |
| 2 | Благоустройство и озеленение в рамках муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Мичуринское сельское поселение на 2016 год» | 2122,1 | - | 2122,1 | 2 073,3 | - | 2 073,3 | 97,7 |
| 2.1. | Ликвидация несанкционированных свалок и навалов мусора, вывоз и размещение ТБО и КГМ. | 2122,1 | - | 2122,1 | 2 073,3 | - | 2 073,3 | 97,7 |
| 3 | Прочие мероприятия по благоустройству в рамках муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Мичуринское сельское поселение» | 69,0 | - | 69,0 | 69,0 | - | 69,0 | 100 |
| 3.1. | Проведение субботников, закупка инвентаря | 69,0 | - | 69,0 | 69,0 | - | 69,0 | 100 |
| 4 | Мероприятия по охране окружающей среды в рамках муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Мичуринское сельское поселение» | 55,9 | - | 55,9 | 54,9 | - | 54,9 | 98 |
| 4.1. | Проведение мероприятий у мест массового отдыха населения у воды: водолазное обследование акватории места отдыха, лабораторные исследования воды, почвы. | 55,9 | - | 55,9 | 54,9 | - | 54,9 | 98 |
| 5 | Организация и содержание мест захоронения в рамках муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Мичуринское сельское поселение» | 43,2 | - | 43,2 | 43,2 | - | 43,2 | 100 |
| 5.1. | Организация и содержание мест захоронения Братское кладбище (установка ограды, реставрация объектов «Памятники героям ВОВ), захоронение невостребованных умерших. | 43,2 | - | 43,2 | 43,2 | - | 43,2 | 100 |

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «БЛАГОУСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МЕЛЬНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИОЗЕРСКИ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2016 год»

Приложение 2

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Направление расходов | Предусмотрено паспортом МП на 2016 год | Исполнено за 2016 год | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | В том числе по источникам | всего | В том числе по источникам | исполнения |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |  |
| 1 | Уличное освещение в рамках муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования» | Обслуживание уличного освещения (электроэнергия, ремонт и содержание уличного освещения). | 1113,6 |  |  | 1113,6 |  | 995,1 |  |  | 995,1 |  | 89,4 |
| 2 | Благоустройство и озеленение в рамках муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Мичуринское сельское поселение на 2015 год» | Ликвидация несанкционированных свалок и навалов мусора, вывоз и размещение ТБО и КГМ. | 2 122,1 |  |  | 2 122,1 |  | 2073,3 |  |  | 2 073,3 |  | 97,7 |
| 3 | Прочие мероприятия по благоустройству в рамках муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Мичуринское сельское поселение» | Проведение субботников, закупка инвентаря | 69,0 |  |  | 69,0 |  | 69,0 |  |  | 69,0 |  | 100 |
| 4 | Мероприятия по охране окружающей среды в рамках муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Мичуринское сельское поселение» | Проведение мероприятий у мест массового отдыха населения у воды: водолазное обследование акватории места отдыха, лабораторные исследования воды, почвы. | 55,9 |  |  | 55,9 |  | 54,9 |  |  | 54,9 |  | 98,0 |
| 5 | Организация и содержание мест захоронения в рамках муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Мичуринское сельское поселение» | Организация и содержание мест захоронения Братское кладбище (установка ограды, реставрация объектов «Памятники героям ВОВ), захоронение невостребованных умерших. | 43,2 |  |  | 43,2 |  | 43,2 |  |  | 43,2 |  | 100 |
|  | ИТОГО по Программе |  | 3 403,8 |  |  | 3 403,8 |  | 3235,5 |  |  | 3235,5 |  | 95,0 |

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МИЧУРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2016 ГОД»

| № п/п | Показатель (индикатор) | Ед. изм. | Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт | % |  |
| 1 | Техническое обслуживание сетей уличного обслуживания | Кол-во светильников | 100 | 86 | 86 | 86 | нет |
| 2 | Площадь окашиваемой территории на территории муниципального образования | Га | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 100 | нет |
| 3 | Площадь территории муниципального образования по санитарной очистке | Га | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100 | нет |
| 4 | Количество приобретенных Контейнеров | Шт | 0 | 9 | 9 | 100 | нет |
| 5 | Количество прочих мероприятий по благоустройству | Шт | 2 | 2 | 2 | 100 | нет |

- Мероприятия «Обслуживание уличного освещения»:

1.1. Индекс результативности мероприятий:

1.1. по техническому обслуживанию, содержанию, ремонту уличного освещения (шт):

Пфit      86

Рit = ------ = ----------------------- = 1

Ппit      86

2. Интегральная оценка результативности мероприятий:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =  1 х 100 = 100

M                      1

3. Эффективность реализации мероприятий:

Ht                100

Эt = ---- x 100 = ----- х 100 = 111,8%

St               89,4

Вывод: эффективность реализации мероприятия 1 «Уличное освещение» составляет 111,8% - реализация мероприятий соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации подпрограммы.

- Мероприятия « благоустройство и озеленение»

1.1. Индекс результативности мероприятий:

Пфit      4,6

Рit = ------ = ------- = 1

Ппit      4,6

2. Интегральная оценка результативности мероприятий:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =  1 х 100 = 100

M                      1

3. Эффективность реализации мероприятий:

Ht                100

Эt = ---- x 100 = ----- х 100 = 100%

St               100

Вывод: эффективность реализации мероприятия 2 «благоустройство и озеленение» составляет 100% - реализация мероприятий соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации подпрограммы.

- «Прочие мероприятия по благоустройству»

- Индекс результативности мероприятий:

1.1. по санитарной очистке (га):

Пфit      20,0

Рit = ------ = ------- = 1

Ппit      20,0

  - Приобретение контейнеров (шт.)

Пфit      9

Рit = ------ = ------- = 1

Ппit      9

  - прочих мероприятий по благоустройству (шт.)

Пфit      2

Рit = ------ = ------- = 1

Ппit      2

2. Интегральная оценка результативности мероприятий:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =  2 х 100 = 100

M                     2

3. Эффективность реализации мероприятий:

Ht                100

Эt = ---- x 100 = ----- х 100 = 100%

St               100

Вывод: эффективность реализации мероприятия 3 Прочие мероприятия по благоустройству составляет 100% - реализация мероприятий соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации подпрограммы.

Оценка социально-экономической эффективности от реализации муниципальной программы.

Эффективность Программы оценивается по следующим показателям:

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по критерии финансовых вложений (Кфв) – отражает увеличение объемов финансовых вложений на благоустройство и развития  территории муниципального образования Мичуринское сельское поселение  в расчете на одного жителя:

| Кфв = ( | О2 Ч2 | : | О1 Ч1 | ) х 100%, где: |
| --- | --- | --- | --- | --- |

О1 – фактический объем финансовых вложений муниципального образования в развитие и благоустройство территории муниципального образования в предыдущем году;

О2 – фактический объем финансовых вложений муниципального образования в развитие и благоустройство территории муниципального образования в отчетном году;

Ч1 – численность жителей муниципального образования   в предыдущем году;

Ч2 – численность жителей муниципального образования в отчетном году;

Кфв = (3235,5 / 4216,5) х 100% = 130,7

1875         1869

За 2016 год объем финансовых вложений на благоустройство и развития территории муниципального образования Мичуринское сельское поселение в расчете на одного жителя составил 130,7%. По сравнению с 2015 годом произошло снижение объемов финансовых вложений на 30,3%

Планомерное выполнение мероприятий муниципальной программы позволило существенно улучшить санитарную и экологическую обстановку на  территории   поселения, повысить привлекательность и качество проживания населения.

По результатам оценки эффективности реализации Программы можно сделать вывод об исполнении всех поставленных задач и целевых значений за 2016 год.

Ответственный исполнитель программы:

Глава администрация муниципального образования Мичуринское сельское поселение

Леликов Игорь Валентинович

тел. (8-813-79) 67-183

эл.адрес:  adminmi4urinskoe@mail.ru

Подпись_______________________