АДМИНИСТРАЦИЯ

МЕЛЬНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПРИОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 15 мая 2025 года                                №  20-р

О подготовке объектов

жилищно-коммунального   хозяйства

Мельниковского сельского поселения

Приозерского муниципального района

Ленинградской области

к отопительному сезону 2025-2026 гг.

На основании постановления правительства Ленинградской области от 19 июня 2008 года № 177 «Об утверждении правил подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинградской области», Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 и в целях своевременной подготовки жилищно-коммунального хозяйства на территории Мельниковского сельского поселения к бесперебойной работе в осенне-зимний период 2025-2026 г.:

- Утвердить комплексный план подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Мельниковского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов с учетом итогов предыдущего отопительного сезона. (согласно приложению №1).

- В рамках требований Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России № 103 от 12 марта 2013 года, утвердить Положение о комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории Мельниковского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области (Приложение №2).

- Утвердить состав комиссии по проверке готовности жилищного фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры к устойчивому функционированию в отопительном периоде 2025-2026 г.г. (Приложение № 3)

- Утвердить Программу проведения проверок готовности к отопительному сезону 2025-2026 года теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории Мельниковского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области (Приложение №4).

- Рекомендовать руководителям ЗАО «ТВЭЛОблСервис», ГУП «Леноблводоканал», теплоснабжающей организации ООО «Энерго-Ресурс» предоставить в администрацию Мельниковского сельского поселения до 30.05.2025 года комплексные планы и графики проведения ремонтных работ по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов с учётом итогов предыдущего отопительного сезона.

5.1. До 01.10.2025 г. для ликвидации аварийных ситуаций обеспечить формирование аварийного запаса расходных материалов и оборудования.

5.2. Создать аварийные бригады для ликвидации аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства и укомплектовать её необходимым оборудованием.

5.3.  Уточнить схемы взаимодействия служб при ликвидации аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения.

5.4.   Принять меры по обеспечению пожарной безопасности жилого фонда и объектов коммунального хозяйства.

6. Рекомендовать   ЗАО «ТВЭЛОблСервис»

6.1. Подготовить график промывки системы отопления многоквартирных домов, по результатам промывки подготовить акты.

6.2. Провести необходимые работы по подготовке тепловых сетей к работе в отопительном сезоне, промывку систем отопления в МКД и на объектах социальной сферы, обратив особое внимание на ревизию, замену запорной арматуры и герметичность системы МКД пос. Мельниково, ул. Ленинградская, ул. Калинина, ул. Липовая, ул. Ленинградская № 34-34а.

6.3. Обеспечить до 15.09.2025 года готовность жилого фонда МКД пос. Мельниково, ул. Калинина, ул. Липовая, ул. Ленинградская, ул. Ленинградская № 34-34а, к очередному отопительному сезону. Провести комиссионно весенне-осенние осмотры многоквартирных домов по подготовке к отопительному периоду 2025-2026 г.

6.4. Выполнить до 30.09.2025 года комплекс работ по повышению надёжности работы систем электроснабжения МКД, установить технический контроль за их состоянием.

6.5.  С 12.09.2025 г. совместно с теплоснабжающей организацией ООО «Энерго-Ресурс» провести опробования (пробное протапливание) системы теплоснабжения и по результатам опробования оформить акты проверок и паспорта готовности жилых многоквартирных домов и объектов социальной сферы.

6.6. Активизировать работу по взысканию задолженности с потребителей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги в соответствии с действующим законодательством, в том числе в судебном порядке. Проводить разъяснительную работу о последствиях неуплаты за жилищно-коммунальные услуги.

7. Рекомендовать   ГУП «Леноблводоканал»:

7.1. До 01.09.2025 г. провести ревизию сетей канализования и сетей ХВС, при необходимости произвести ремонт.

7.2. Провести ревизию пожарных гидрантов, подготовить их для работы в зимний период, составить Акт технического состояния на 30.09.2025 г.

7.3. Произвести очистку и дезинфекцию резервуаров чистой воды на ВОС.

- Рекомендовать теплоснабжающей организации ООО «Энерго-Ресурс»:

8.1. Предоставить график проведения работ по подготовке котельных к отопительному сезону 2025 – 2026 гг.

8.2. Провести до 01.09.2025 г. все профилактические и ремонтные работы на котельных пос. Мельниково, ул. Ленинградская 16А, ул. Ленинградская  № 34-34А.

8.3.  Обеспечить до 01.10.2025 г. создание запасов топлива на отопление и подачу ГВС.

8.4. С 12.09.2025 г. организовать проведение опробования (пробное протапливание) системы теплоснабжения и по результатам опробования оформить акты проверок.

9.   Рекомендовать руководителям муниципальных учреждений социальной сферы до 30.05.2025 года предоставить в администрацию Мельниковского сельского поселения планы подготовки своих объектов к работе в осенне-зимний период.

10. Организовать проведение ревизии и ремонтных работ   систем уличного освещения.

11.  Обеспечить предоставление в отдел коммунального хозяйства 27 числа каждого месяца оперативного отчёта по статистической форме 1-ЖКХ (зима) о ходе выполнения задания по подготовке объектов к работе в осенне-зимний период 2025-2026 гг.

12.  Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

13.  Распоряжение вступает в силу со дня его опубликования на официальном сайте и сайте сетевого издания СМИ – Ленинградское областное информационное агентство (Леноблинформ) www.lenoblinform.ru.

Глава администрации                                                               А. А. Бахарев

С полным текстом распоряжения можно ознакомиться на сайте https://melnikovo.org.ru.