АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МЕЛЬНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИОЗЕРСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06 мая 2022 г.                                №  124

О задачах   по   подготовке объектов

жилищно-коммунального   хозяйства

к отопительному сезону 2022-2023 гг.

На основании постановления правительства Ленинградской области от 19 июня 2008 года № 177 «Об утверждёнии правил подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинградской области» и в целях своевременной подготовки жилищно-коммунального хозяйства на территории МО Мельниковское сельское поселение к бесперебойной работе в осенне-зимний период 2022-2023 г.:

- Утвердить комплексный план подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов с учетом итогов предыдущего отопительного сезона

- В рамках требований Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России № 103 от 12 марта 2013 года, создать комиссию (Приложение 1), утвердить Программу проведения проверок готовности к отопительному сезону 2022-2023 года теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии.

- Рекомендовать руководителям ЗАО «ТВЭЛОблСервис», ООО «Инфраструктура Плюс», теплоснабжающей организации ООО «Энерго-Ресурс» предоставить в администрацию МО Мельниковское сельское поселение до 25.05.2022 года комплексные планы и графики проведения ремонтных работ по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов с учётом итогов предыдущего отопительного сезона.

3.1. До 01.10.2022 г. для ликвидации аварийных ситуаций обеспечить формирование аварийного запаса расходных материалов и оборудования.

3.2. Создать аварийные бригады для ликвидации аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства и укомплектовать её необходимым оборудованием.

3.3.  Уточнить схемы взаимодействия служб при ликвидации аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения.

3.4.   Принять меры по обеспечению пожарной безопасности жилого фонда и объектов коммунального хозяйства.

4. Рекомендовать   ЗАО «ТВЭЛОблСервис»

4.1. Подготовить график промывки системы отопления многоквартирных домов, по результатам промывки подготовить акты.

4.2. Провести необходимые работы по подготовке тепловых сетей к работе в отопительном сезоне, промывку систем отопления в МКД и на объектах социальной сферы, обратив особое внимание на ревизию, замену запорной арматуры и герметичность системы МКД пос. Мельниково, ул. Ленинградская, ул. Калинина, ул. Липовая, ул. Ленинградская № 34-34а.

4.3. Обеспечить до 15.09.2022 года готовность жилого фонда МКД пос. Мельниково, ул. Калинина, ул. Липовая, ул. Ленинградская, ул. Ленинградская № 34-34а, к очередному отопительному сезону. Провести комиссионно весенне-осенние осмотры многоквартирных домов по подготовке к отопительному периоду 2022-2023 г.

4.4. Выполнить до 30.09.2022 года комплекс работ по повышению надёжности работы систем электроснабжения МКД, установить технический контроль за их состоянием.

4.5.  С 12.09.2022 г. совместно с теплоснабжающей организацией ООО «Энерго-Ресурс» провести опробования (пробное протапливание) системы теплоснабжения и по результатам опробования оформить акты проверок и паспорта готовности жилых многоквартирных домов и объектов социальной сферы.

4.6. Активизировать работу по взысканию задолженности с потребителей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги в соответствии с действующим законодательством, в том числе судебном порядке. Проводить разъяснительную работу о последствиях неуплаты за жилищно-коммунальные услуги.

5. Рекомендовать    ООО «Инфраструктура Плюс»

5.1. До 01.09.2022 г. провести ревизию сетей канализования и сетей ХВС, при необходимости произвести ремонт.

5.2. Провести ревизию пожарных гидрантов, подготовить их для работы в зимний период, составить Акт технического состояния на 30.09.2022 г.

5.3. Произвести очистку и дезинфекцию резервуаров чистой воды на ВОС.

- Рекомендовать теплоснабжающей организации ООО «Энерго-Ресурс»:

6.1. Предоставить до 25.05.2022 г. график проведения работ по подготовке котельных к отопительному сезону 2022 – 2023 г.

6.2. Провести до 01.09.2021 г. все профилактические и ремонтные работы на котельных пос. Мельниково, ул. Ленинградская 16А, ул. Ленинградская  № 34-34А.

6.3.  Обеспечить до 01.10.2022 г. создание запасов топлива: уголь в объёме не менее 300 т. на отопление и подачу ГВС, пилеты в объеме 10 тонн на отопление.

6.4.  С 12.09.2022 г. организовать проведение опробования (пробное протапливание) системы теплоснабжения и по результатам опробования оформить акты проверок.

7. Рекомендовать руководителям муниципальных учреждений социальной сферы до 25.05.2022 года предоставить в администрацию МО Мельниковское сельское поселение планы подготовки своих объектов к работе в осенне-зимний период.

- Рекомендовать ООО «ЭМС» организовать проведение ревизии и ремонтных работ   систем уличного освещения.

- Зам. главы администрации Николаеву С.Д. обеспечить предоставление в отдел коммунального хозяйства 27 числа каждого месяца оперативного отчёта по статистической форме 1-ЖКХ (зима) о ходе выполнения задания по подготовке объектов к работе в осенне-зимний период 2022-2023 гг.

- Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации.

- Признать Постановление администрации муниципального образования № 108 от 11 мая 2021 г. «О задачах по подготовке объектов

жилищно-коммунального   хозяйства к отопительному сезону 2021-2022 гг.» утратившим силу

13.    Постановление вступает в силу со дня его опубликования на официальном сайте и сайте сетевого издания СМИ – Ленинградское областное информационное агентство (Леноблинформ) www.lenoblinform.ru.

Глава администрации                                              В.В. Котов

Исп.  Николаев С.Д.

91-193

Разослано: дело-2; прокуратура-1; ОКХ -1; ЗАО «ТВЭЛОблСервис»-1; ООО «Инфраструктура Плюс»-1; ООО «Энерго-Ресурс»; ООО «ЭМС»; МСОШ-1; Детский сад №20-1; Мельниковская участковая больница-1; МКУК МКО-1;   «Леноблинформ» - 1

Приложение 1

к постановлению администрации

МО Мельниковское сельское поселение

от 06.05.2022 года   №  124

СОСТАВ

комиссии по подготовке объектов жилищно - коммунального

хозяйства и социальной сферы

МО Мельниковское сельское поселение по проведению

отопительного сезона 2022-2023 гг.

Председатель комиссии:

Котов В.В. –глава администрации МО Мельниковское сельское поселение.

Члены комиссии:

Кичигина Т.В. –  глава МО Мельниковское сельское поселение.

Николаев С.Д. –  зам. главы администрации

Трофимов А.В. – старший мастер ООО «Энерго-Ресурс» пос. Мельниково

Кравченко А.Л. – мастер по эксплуатации жилого фонда ЗАО «ТВЭЛОблСервис» п. Мельниково

Бойцев В.А. – начальник участка ООО «Инфраструктура Плюс» п. Мельниково