Приложение  №1

к постановлению главы администрации

Сиверского городского поселения

№   173 от    01.04.2016 г.

П  Л  А  Н

мероприятий проведения месячника

по благоустройству и ликвидации стихийных

свалок на территории п. Сиверский с 18 апреля по 16 мая  2016г.

| №№ п/п | Наименование проводимых мероприятий | Дата проведения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести совещания с руководителями организаций всех форм собственности, старостами и председателями уличных комитетов, руководителями общественных организаций по вопросам благоустройства | 13.04.16г. | Роговой М.С. Гришечкина-Макова Н.Ю. |
| 2. | Разработать условия проведения месячника по благоустройству | до 13.04.16г. | Роговой М.С. |
| 3. | Подготовить информацию по закреплению общественных территорий поселения за организациями всех форм собственности | до 13.04.16г. | Роговой М.С. |
| 4. | Создать комиссию по проведению субботников и месячника по благоустройству поселка. | до 13.04.16г. | Роговой М.С. |
| 5. | Объявить месячник по благоустройству. | с 18.04.16г. по 16.05.16г. | Роговой М.С. |
| 6. | Провести субботники по уборке и благоустройству поселка. | 16.04.16г. и 23.04.16г. | Роговой М.С. |
| 7. | Озеленение | апрель-май | Роговой М.С. |
| 8. | Привлечь депутатов, председателей уличных и домовых комитетов, старост для работы с населением по организации субботников и месячника по благоустройству поселения. | С 18.04.16г. по 23.05.16г. | Роговой М.С. Дозморова М.Е. |
| 9. | Провести рейды по проверке состояния благоустройства территорий поселения с привлечением виновных к административной ответственности. | апрель-май | Комиссия по проведению субботников и месячника по благоустройству. |
| 10. | Произвести посадку зеленых насаждений - ул. Вокзальная - 100 шт. - ул. 123 Дивизии – 40 шт. - ул. Новое шоссе – 100 шт. - пр. Героев – 20 шт. | апрель- май | Роговой М.С. |
| 11. | Ликвидировать стихийные свалки-100 куб.м. д. Старосиверская в конце ул. Школьная д. Старосиверская, вблизи автозаправки г.п. Сиверский, напротив д. 16 ул. Чехова г.п. Сиверский, ул. Декабристов д. Белогорка, ул. Садовая, у д. 12 | апрель- май | Роговой М.С. Кузнецов М.В. |
| 12. | Посадка цветов у братских захоронений-150 шт. | май | Роговой М.С. Дозморова М.Е. |
| 13. | Провести вырубку сухостойных деревьев угрозы, согласно плана мероприятий. ул. Строителей у д. 8 ул. Герцена у д.д. 50,64 ул. 123 Дивизии у д. 6 ул. Гоголя у д. 6 Пляжный переулок у д. 19-21 ул. Ленина у д. 25 | апрель- май | Роговой М.С. Кузнецов М.В. |
| 14. | Подготовить документацию по обработке территории от борщевика Сосновского – 38,03 га. | апрель- май | Роговой М.С. Исакова Л.В. |

Заместитель главы администрации

Сиверского городского поселения                                               Роговой М.С.