АДМИНИСТРАЦИЯ

МЕЛЬНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПРИОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

  РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 07 мая 2025 года                                №  23-р
О подготовке объектов

жилищно-коммунального   хозяйства 

Мельниковского сельского поселения 

Приозерского муниципального района

Ленинградской области 
к отопительному сезону 2026-2027 гг.

        На основании постановления правительства Ленинградской области от 19 июня 2008 года № 177 «Об утверждении правил подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинградской области», Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 и в целях своевременной подготовки жилищно-коммунального хозяйства на территории Мельниковского сельского поселения к бесперебойной работе в осенне-зимний период 2026-2027г.:
1. Утвердить комплексный план подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Мельниковского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов с учетом итогов предыдущего отопительного сезона. (согласно приложению №1).
2.  В рамках требований Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России № 103 от 12 марта 2013 года, утвердить Положение о комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории Мельниковского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области (Приложение №2).
3.  Утвердить состав комиссии по проверке готовности жилищного фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры к устойчивому функционированию в отопительном периоде 2026-2027 г.г. (Приложение № 3)

4.  Утвердить Программу проведения проверок готовности к отопительному сезону 2026-2027 года теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории Мельниковского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области (Приложение №4).                                            

5. Рекомендовать руководителям ЗАО «ТВЭЛОблСервис», ГУП «Леноблводоканал», теплоснабжающей организации ООО «Энерго-Ресурс» предоставить в администрацию Мельниковского сельского поселения до 30.05.2026 года комплексные планы и графики проведения ремонтных работ по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов с учётом итогов предыдущего отопительного сезона.
   5.1. До 01.10.2026 г. для ликвидации аварийных ситуаций обеспечить формирование аварийного запаса расходных материалов и оборудования.

   5.2. Создать аварийные бригады для ликвидации аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства и укомплектовать её необходимым оборудованием.

   5.3.  Уточнить схемы взаимодействия служб при ликвидации аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения.

   5.4.   Принять меры по обеспечению пожарной безопасности жилого фонда и объектов коммунального хозяйства.

6. Рекомендовать   ЗАО «ТВЭЛОблСервис»

   6.1. Подготовить график промывки системы отопления многоквартирных домов, по результатам промывки подготовить акты.

   6.2.  Провести необходимые работы по подготовке тепловых сетей к работе в отопительном сезоне, промывку систем отопления в МКД и на объектах социальной сферы, обратив особое внимание на ревизию, замену запорной арматуры и герметичность системы МКД пос. Мельниково, ул. Ленинградская, ул. Калинина, ул. Липовая, ул. Ленинградская № 34-34а.

   6.3.  Обеспечить до 15.09.2026 года готовность жилого фонда МКД пос. Мельниково, ул. Калинина, ул. Липовая, ул. Ленинградская, ул. Ленинградская № 34-34а, к очередному отопительному сезону. Провести комиссионно весенне-осенние осмотры многоквартирных домов по подготовке к отопительному периоду 2026-2027 г.
   6.4. Выполнить до 30.09.2026 года комплекс работ по повышению надёжности работы систем электроснабжения МКД, установить технический контроль за их состоянием.
   6.5. С 11.09.2026 г. совместно с теплоснабжающей организацией ООО «Энерго-Ресурс» провести опробования (пробное протапливание) системы теплоснабжения и по результатам опробования оформить акты проверок и паспорта готовности жилых многоквартирных домов и объектов социальной сферы.

   6.6.  Активизировать работу по взысканию задолженности с потребителей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги в соответствии с действующим законодательством, в том числе в судебном порядке. Проводить разъяснительную работу о последствиях неуплаты за жилищно-коммунальные услуги.   

7.  Рекомендовать   ГУП «Леноблводоканал»:
   7.1.  До 01.09.2026 г. провести ревизию сетей канализования и сетей ХВС, при необходимости произвести ремонт.
   7.2.  Провести ревизию пожарных гидрантов, подготовить их для работы в зимний период, составить Акт технического состояния на 30.09.2026 г.

   7.3.  Произвести очистку и дезинфекцию резервуаров чистой воды на ВОС.
 8.  Рекомендовать теплоснабжающей организации ООО «Энерго-Ресурс»:
   8.1. Предоставить график проведения работ по подготовке котельных к отопительному сезону 2026 – 2027 гг.

   8.2.  Провести до 01.09.2026 г. все профилактические и ремонтные работы на котельных пос. Мельниково, ул. Ленинградская 16А, ул. Ленинградская  № 34-34А.

   8.3.  Обеспечить до 01.10.2026 г. создание запасов топлива на отопление и подачу ГВС.
    8.4. С 11.09.2026 г. организовать проведение опробования (пробное протапливание) системы теплоснабжения и по результатам опробования оформить акты проверок.

       9. Рекомендовать руководителям муниципальных учреждений социальной сферы до 29.05.2026 года предоставить в администрацию Мельниковского сельского поселения планы подготовки своих объектов к работе в осенне-зимний период.
          10. Организовать проведение ревизии и ремонтных работ   систем уличного освещения. 
      11.  Обеспечить предоставление в отдел коммунального хозяйства 27 числа каждого месяца оперативного отчёта по статистической форме 1-ЖКХ (зима) о ходе выполнения задания по подготовке объектов к работе в осенне-зимний период 2026-2027 гг.
12.  Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
      13.  Распоряжение вступает в силу со дня его опубликования на официальном сайте и сайте сетевого издания СМИ – Ленинградское областное информационное агентство (Леноблинформ) www.lenoblinform.ru.

Глава администрации                                                               А. А. Бахарев
Исп.  Черевина О.В.  91-193

         Разослано: дело-2; прокуратура-1; ОКХ -1; ЗАО «ТВЭЛОблСервис»-1; Гуп «Леноблводоканал»-1; ООО «Энерго-Ресурс»-1; «Леноблинформ» - 1
С полным текстом постановления и с приложениями можно ознакомиться на официальном сайте поселения.

