АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МЕЛЬНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01 сентября 2014 года № 154

Об утверждении Порядка принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования Мельниковское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области

В соответствии со  ст. 79 Бюджетного Кодекса Российской Федерации в целях организации исполнения бюджета муниципального образования Мельниковское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области по расходам связанными с бюджетными инвестициями в объекты капитального строительства муниципальной собственности, администрация муниципального образования Мельниковское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить Порядок принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в  объекты капитального строительства муниципальной собственности  муниципального образования Мельниковское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области (Приложение).

- Возложить обязанности по реализации Порядка о принятии решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности  муниципального образования Мельниковское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на заместителя главы администрации.

- Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и на сайте администрации муниципального образования Мельниковское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

- Контрль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                         Э.А.Камнев

Колесникова Т.В.

8(81379)91-343

Разослано: дело-2, Ком. финансов-1, КСО-1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации муниципального образования Мельниковское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от

01 сентября 2014 года № 154 (Приложение)

ПОРЯДОК 
осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности за счет средств бюджета муниципального образования Мельниковское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области

1. Общие положения

- Настоящий Порядок определяет организацию принятия решения о

подготовке и  реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности.

- Отбор объектов капитального строительства, в  которые необходимо осуществлять бюджетные инвестиции, производится с учетом

а) приоритетов и целей развития муниципального образования исходя из прогнозов и программ социально-экономического развития муниципального образования;

б) оценки целесообразности и эффективности использования средств бюджета муниципального образования, направляемых на капитальные вложения.

- Распределение полномочий между специалистами администрации

при подготовке и осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства

1. Ответственным за реализацию бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства является заместитель главы администрации муниципального образования

2. Заместитель главы администрации, ответственный за реализацию бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства:

а) подготавливает проекты титульных списков вновь начинаемых строек и объектов в очередном финансовом году и (или) проекты титульных списков переходящих строек и объектов на очередной финансовый год;

б) подготавливает проекты документов на утверждение заданий на разработку (корректировку) проектной документации;

в) подготавливает проекты документов об утверждении проектно-сметной документации.

3. Сектор экономики и финансов в целях обеспечения финансирования объектов капитального строительства готовит распределение объемов финансирования по объектам капитального строительства, отчеты об освоении средств бюджета муниципального образования, статистическую отчетность об объемах выполненных работ для перечисления бюджетных средств, готовит необходимую ежемесячную, ежеквартальную и годовую отчетность для предоставления в заинтересованные органы исполнительной власти.

- Подготовка проекта решения

1. Заместитель главы администрации направляет, в срок до 01 октября года, предшествующему текущему финансовому году, в сектор экономики и финансов администрации муниципального образования бюджетные заявки и предложения по объектам капитального строительства с приложением пояснительной записки и финансово-экономическим обоснования осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства.

2. Сектор экономики и финансов администрации муниципального образования обобщает бюджетные заявки и готовит предложения о включении в перечень объектов капитального строительства для рассмотрения рабочей группой по подготовке проекта бюджета по отбору объектов капитального строительства.

3. Рабочая группа по подготовке проекта бюджета рассматривает соответствующие материалы в течении 30 дней с даты начала их представления.

4. Рабочая группа подготавливает проект решения о включении в перечень объектов капитального строительства и выносит протокольное решение.

5. На основании протокольного решения рабочей группы сектор экономики и финансов администрации муниципального образования подготавливает предложения по перечню объектов капитального строительства с пояснительной записки и финансово-экономическим обоснованием направляет их для дальнейшего рассмотрения и утверждения на Совет депутатов муниципального образования.

6. Утвержденный перечень объектов капитального строительства является основанием для распределения объема бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений.