АДМИНИСТРАЦИЯ

МО СОСНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МО ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

04 апреля 2014 года № 36

О проведении месячника по благоустройству на территории МО Сосновское сельское поселение.

В соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования Сосновское сельское поселение №142 от 02.10.2013 года «Об утверждении норм и правил по благоустройству муниципального образования Сосновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области», Распоряжением администрации МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области №160-р от 03 апреля 2014г. и в целях повышения уровня благоустройства и санитарного состояния населенных пунктов МО Сосновское сельское поселение, мест отдыха, территории предприятий и учреждений, независимо от форм собственности и привлечения жителей поселения к уборке территорий и массовой посадке зеленых насаждений:

1.	Объявить месячник по санитарной очистке и благоустройству на территории МО Сосновское сельское поселение с 07 апреля по 18 мая 2014 года в два этапа:

1.1.Первый этап - с 07апреля по 30апреля 2014 года: санитарная уборка территорий и вывоз мусора;

1.2.Второй этап – с 30апреля по 18 мая 2014 года: озеленение, подрезка кустарников, побелка стволов деревьев, ремонт и покраска скамеек.

2.	Заместителю главы администрации создать штаб по благоустройству (Приложение 1).

- До 07 апреля 2014 года рекомендовать предприятиям и организациям, управляющим компаниям, представить в администрацию МО Сосновское сельское поселение графики проведения месячника по санитарной очистке и благоустройству территорий с конкретно выполняемыми мероприятиями. В случаях непредвиденных ситуаций, связанных с погодными условиями, работы по уборке территории могут быть перенесены, но выполнены сразу после нормализации погодных условий, с обязательной корректировкой и согласования графика работ.

- В срок до 07 апреля 2014 года начальнику штаба по благоустройству согласовать и утвердить план мероприятий по благоустройству территорий (Приложение № 2).

- Еженедельно, по пятницам в 16.30, проводить заседания штаба, на котором рассматривать вопросы по благоустройству, санитарному состоянию территорий, а также заслушивать управляющие компании о проделанной работе.

3.	Рекомендовать руководителям управляющих компаний, предприятиям и организациям совместно со специалистами администрации Рыбак А.В., Белько Н. В., Павлюченковой Т.А., Дементьевой С.Е.:

3.1. Проводить широкую разъяснительную работу по привлечению населения, предпринимателей к участию в работе по благоустройству поселения.

- Еженедельно, по пятницам с 14.00 до 16.00 часов с организациями, предприятиями,
предпринимателями и учреждениями дошкольного и школьного образования, учреждениями культуры организовать и проводить субботники по благоустройству территории.

- Еженедельно, по субботам с 10.00 до 13.00, организовывать и проводить субботники по благоустройству территории с населением МО Сосновское сельское поселение.

3.3.  Еженедельно, в пятницу в 16.00, ответственным за проведение мероприятий в управляющих компаниях Белько Н. В.,  среди предпринимателей и организаций Павлюченковой Т.А., среди МУК, МОУ Дементьевой С.Е. докладывать начальнику штаба по благоустройству о проделанной работе по благоустройству и озеленению закрепленных территорий, о количестве населения, принявшего участие в субботнике  в соответствии с Приложением 3.

4.	 Генерального директору ООО «ТД «Сосновоагроснаб» рекомендовать:

4.1. По заявкам управляющих компаний, предприятий, учреждений школьного и дошкольного образования обеспечить своевременную установку и вывоз мусорных баков с убираемой территории в соответствии с заявками.

4.2. Организовать уборку территории вдоль внутрипоселковых дорог и вывоз несанкционированных свалок на территории поселения.

- Данное распоряжение опубликовать в средствах массовой информации.

- Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на специалиста администрации Рыбака А.В..

Глава администрации МО

Сосновское сельское поселение:                                                                 А. Н. Соклаков

Согласовано:

Гермонина Н.Н..

Дроботенко Н.Н.

Разослано: дело-2, Упр. Ком.-5, МОУ-5, МУК-3