приложение 1

Утверждено распоряжением администрации

МО Севастьяновское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район ЛО

№ 08-р от 16.03.2018 года

**План мероприятий ("Дорожная карта")**

администрации муниципального образования Севастьяновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области по реализации Соглашения №\_\_\_ от «\_\_»\_\_\_\_\_\_2018г. о предоставлении в 2018 году субсидии за счет средств дорожного фонда Ленинградской области в рамках мероприятий государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» и целевых показателей результативности предоставления субсидии.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки реализации** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** |
| **Мероприятие (в соответствии с Соглашением) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Наименование объекта** Автомобильные дороги общего пользования местного значения: Ремонт ул. Новая (от ул. Новая д. 5 до ул. Степаняна) в п. Севастьяново Приозерского района Ленинградской области. |
| 1 | Предоставление заверенной копии дорожной карты утвержденной правовым актом муниципального образования в Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области | в срок до 30 марта текущего финансового года | Администрация МО Севастьяновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Лен. области | Исполнение условий заключенного Соглашения (п.2.2.3) |
| 2 | Извещение о проведении электронного аукциона | Не позднее 1 месяца с момента заключения соглашения  | Администрация МО Севастьяновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Лен. области | Размещение на электронной площадке извещения о проведении электронного аукциона |
| 3 | Проведение аукционных процедур и определение подрядчика на выполнение работ | В течение двух месяцев с момента подписания соглашения | Администрация МО Севастьяновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Лен. области | Заключение муниципального контракта (МК) |
| 4 | Предоставление в Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области заверенных копий МК и протокола подведения итогов аукциона | Не позднее 10 рабочих дней с даты заключения МК  | Администрация МО Севастьяновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Лен. области | Исполнение условий заключенного Соглашения (п.2.2.10) |
| 5 | Выполнение работ по муниципальному контракту | В соответствии с МК | Администрация МО Севастьяновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Лен. области | Выполненные работы в натуре, оформленная исполнительная документация по объекту. |
| 6 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В соответствии с МК  | Администрация МО Севастьяновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Лен. области | Акт приемки законченных работ по ремонту автомобильной дороги, гарантийный паспорт |
| 7 | Приглашении представителя ГКУ «Ленавтодор» для участия в проверке достижения целевых показателей результативности установленных Соглашением о предоставлении субсидии | Не позднее 5 рабочих дней с даты подписания Акта приемки законченных работ по ремонту автомобильной дороги, установленным муниципальным контрактом. | Администрация МО Севастьяновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Лен. области | Направление письма в Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области |
| 8 | Проведение проверки достижения целевых показателей результативности с участием ГКУ «Ленавтодор» | Не позднее 12 рабочих дней с момента направления письма в Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области о приглашении представителя ГКУ «Ленавтодор» для участия в проверке  | Администрация МО Севастьяновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Лен. области | Акт проверки муниципального образования |
| 9 | Предоставление комплекта документов, установленных Соглашением о предоставлении субсидии | Не позднее 10 рабочих дней с подписания Акта проверки муниципального образования. | Администрация МО Севастьяновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Лен. области |  | Исполнение условий заключенного Соглашения (п.2.2.10) |